Příloha č. 3 Aktualizace Cyklokoncepce

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ STŘEDOČESKÝCH OBCÍ V OBDOBÍ 2017 - 2019

Seznam obecních projektů cyklistických komunikací v roce 2017 nejvíc připravených k realizaci:

| Obec | Č. | Lokalita a typ navrhovaného opatření | Délka (km) | Náklady (mil. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beroun | 1 | Cyklostezka Beroun, Plzeňská ulice II. Část ZREALIZOVÁNO | 1,5 | 7 |
| Hředle | 2 | Cyklostezka Beroun-Točník, úsek k.ú. Hředle (EuroVelo 4 – Po stopách Českých králů) NEREALIZOVÁNO Zařazeno do Akčního plánu rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2020-2023 s výhledem do roku 2027 (APC 2023) | 2,2 | 6 |
| Chýně | 3 | Jižní stezka – stezka pro chodce a cyklisty NEREALIZOVÁNO Obec dokončuje DSP, zařazeno v SUMP Hlavního města Prahy | 1,89 | 9,1 |
| Lužec nad Vltavou | 4 | Lužec nad Vltavou Vybudování lávky přes řeku Vltavu místo přívozu EuroVelo 4 PROBÍHÁ REALIZACE Středočeský kraj poskytl dotaci 4,8 mil Kč | 0,138 | 36 |
| Mikroregion Polabí | 5 | Sv. Václav – Lysá nad Labem Realizace 2017 NEREALIZOVÁNO | 5,3 | 28 |
| Mikroregion Polabí | 6 | Sever-Jih- z Litole do ulice Družstevní Realizace 2017 NEREALIZOVÁNO | 3,7 | 15 |
| Mikroregion Polabí | 7 | Pravý břeh Labe Realizace 2018 NEREALIZOVÁNO | 5,5 | 30 |
| Mladá Boleslav | 8 | Cyklotrasa přes Klenici (vč. zvedací lávky přes Klenici) ZREALIZOVÁNO | 0,94 | 7,363 |
| Mladá Boleslav | 9 | Cyklostezka Debř ZREALIZOVÁNO | 0,63 | 3,336 |
| Mladá Boleslav | 10 | Cyklodoprava Ml. Boleslav – Havlíčkova ZREALIZOVÁNO | 0,72 | 4 |
| Nymburk | 11 | Viz ORI – Cyklostezka Veslák-Sánský kanál NEREALIZOVÁNO | 1,5 | 12 |
| Průhonice | 12 | Propojení cyklostezky ul. Kunratická - U Rybníčků - Za Rybníčkem ZREALIZOVÁNO | 0,215 | 1,5 |
| Rakovník | 13 | Páteřní cyklostezka ZREALIZOVÁNO | 2 | 8 |
| Sedlec-Prčice | 14 | Krčínova cyklostezka Sedlčany – Sedlec-Prčice PROBÍHÁ REALIZACE Středočeský kraj poskytl dotaci 13,5 mil Kč | 15 | 60 |
| Stochov | 15 | Stochov, cyklostezka Třešňovka ZREALIZOVÁNO | 1 | 5 |
| TAXIS | 16 | cyklostezka Loučeň Mcely Křinec částečně po trase řepařské drážky dokumentace pro stavební povolení NEREALIZOVÁNO | 12,6 | 45 |
| Tetín | 17 | Beroun – Tetín – Srbsko Cyklotrasa/cyklostezka 8245 ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVÁNO Hotový úsek Srbsko – Tetín. | 6 | 30 |
| Týnec nad Sázavou | 18 | Krhanice - Chrást nad Sázavou NEREALIZOVÁNO Zařazeno do Akčního plánu rozvoje cyklistiky Středočeského kraje pro období 2020-2023 s výhledem do roku 2027 (APC 2023) | 2,45 | 18 |
| Týnec nad Sázavou | 19 | Podělusy - Týnec nad Sázavou NEREALIZOVÁNO | 2,25 | 17 |
| Týnec nad Labem | 21 | Cyklostezka – chodník Týnec nad Labem – Bambousek – realizace 2017 ZREALIZOVÁNO | 0,627 | 4,2 |
| Zruč nad Sázavou | 22 | Zruč,nám.MUDr.Svobody Zruč,Domahoř ZREALIZOVÁNO | 1,597 | 12,8 |

Tabulka 16 – seznam projektů cyklistických komunikací nejvíc připravených k realizaci

Seznam obecních projektů cyklistických komunikací v roce 2017 evidovaných jako připravované stavby pro podání do IROP:

| Cílová hodnota – km | Specifikace obsahu | Nositel záměru (investor) | Rozpočet (v mil. Kč) | Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů) | Harmonogram realizace (roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cyklodoprava z Horoušánek a okrajových částí Úval na přestupní terminál nádraží/ bus | Město Úvaly | 6 | na první část zpracování dokumentace pro ÚR NEREALIZOVÁNO | 2018, 2019 |
| 1,5 | Vytvořit cyklistické trasy v intravilánu | Město Dobříš | 5 | Cyklogenerel NEREALIZOVÁNO | 2017-2018 |
| 1,5 | Napojit cyklistické trasy v intravilánu na trasy v extravilánu (cyklotrasy) | Město Dobříš | 5 | Cyklogenerel NEREALIZOVÁNO | 2017 - 2018 |
| 1,2 | Vybudovat chodník vč. stezky pro cyklisty mezi Dobříší a obcí Stará Huť | Město Dobříš | 4 | Cyklogenerel NEREALIZOVÁNO | 2017 - 2018 |
|  | Rozšiřovat místa pro bezpečné odstavení kol | Město Dobříš | 0,2 | Studie NEREALIZOVÁNO | 2017 - 2018 |
| 0,5 | napojení na stávající vnitřní síť cyklostezek směrem do průmyslové zóny Kladno-jih | Statutární město Kladno | 20 | projektová dokumentace zpracována, řeší se majetkové vypořádání NEREALIZOVÁNO | 2017 |
| 1,5 | výstavba cyklostezky z Družce na Valdek s napojením na cyklotrasu 0017 a 0018 do Kladna a propojení s dálkovou cyklotrasou 201 Praha - Rakovník a berounskou cyklotrasou 0051 | Obec Družec | 3 | zadán projekt pro stavební řízení NEREALIZOVÁNO | 2017-2018 |
| 5 | výstavby cyklostezky ze Zákolan do Kralup nad Vltavou s napojením na páteřní cyklotrasu 0077 | Obec Zákolany, Otvovice, Kralupy nad Vltavou | 18,5 | Projektová dokumentace zpracována, vydáno ÚR, žádost o SP V REALIZACI Předpoklad dokončení na jaře 2020. | 2017 |

| Cílová hodnota - km | Specifikace obsahu | Nositel záměru (investor) | Rozpočet (v mil. Kč) | Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů) | Harmonogram realizace (roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | výstavba cyklostezky z Valdeku na Velkou Dobrou s napojením na cyklotrasu 0017 a 0018 do Kladna a propojení s dálkovou cyklotrasou 201 Praha - Rakovník a berounskou cyklotrasou 0051. | Obec Braškov | 3 | projektová dokumentace zpracována, podána žádost o SP NEREALIZOVÁNO Postaven chodník | 2017 |
| 6 | Cyklistické spojení Dolnobřežanska s vlakovým nádražím Praha Zbraslav a pražskou páteřní cyklostezkou podél Vltavy | Dolní Břežany | 30 | Studie ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVÁNO Dokončena cyklostezka z Dolních Břežan na hranici Prahy bez spojení s nádražím Praha - Zbraslav | 2017-2018 |

Tabulka 17 – Připravované stavby pro podání do IROP, cíl 1.2. (Zdroj: Středočeský kraj)

| Název záměru | Cílová hodnota - km | Specifikace obsahu | Nositel záměru (investor) | Rozpočet (v mil. Kč) | Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů) | Harmonogram realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyklostezka podél silnice II/606 Doksy - Velká Dobrá | 1,5 | výstavba cyklostezky podél silnice II/606 s napojením na páteční cyklotrasu 0017 a 0018 do Kladna | Obec Doksy, Velká dobrá | 3 | Záměr NEREALIZO-VÁNO | 2016-2018 |
| VLTAVSKÁ: Kralupy n. V. – Olovnice | 8 |  | Kralupy n. V. | 7 | projektová dokumentace (PD vypracována, pozemky v jednání, napojení na cyklostezky , napojení na cyklostezky Slaný – Podlešín –Olovnice) NEREALIZO-VÁNO | 2016 |
| Vybudování cyklostezky s cílovou lokalitou terminál Benešov | 9,5 | (Bukovany > Benešov) | Středočeský kraj | 71,25 | NEREALIZO-VÁNO Součást PRT Týnec - Votice, část Týnec -Benešov | 2018-2020 |
| Vybudování cyklostezky s cílovou lokalitou terminál Benešov | 10,5 | (Postupice > Benešov) | Město Benešov / Obec Struhařov / Obec Postupice | 78,75 | Studie NEREALIZO-VÁNO | 2017-2019 |
| Vybudování cyklostezek s cílovou lokalitou nádraží Bystřice | 26,1 |  | Město Bystřice | 25,1 | Záměr - začíná se projektovat, SP 2016 NEREALIZO-VÁNO Součást PRT Týnec - Votice, část Týnec -Benešov | 2016-2017 |
| Rozvoj cyklodopravy – cyklostezky pro dopravu do zaměstnání i pro turistický ruch | 5 |  | DSO Černokostelecko | 15 | Idea NEREALIZO-VÁNO Nejsou informace o záměru | 2016-2017 |
| Rozvoj cyklodopravy – propojení Svatbín | 5 |  | Město Kostelec nad Černými lesy | 15 | Záměr ČÁSTEČNĚ ZREALIZO-VÁNO V místě asfaltová místní komunikace s CT 0088 | 2016-2017 |

| Název záměru | Cílová hodnota – km | Specifikace obsahu | Nositel záměru (investor) | Rozpočet (v mil. Kč) | Stav přípravy záměru (stav řešení majetkoprávních vztahů) | Harmonogram realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyklostezka podél silnic pro dojíždění do zaměstnání Velká Dobrá-Kladno | 2 | výstavby cyklostezky z Velké Dobré do Kladna s napojením na cyklotrasu 0017 a 0018 | Obec Velká Dobrá | 4 | Záměr NEREALIZO-VÁNO | 2016-2018 |
| Cyklostezka Buštěhrad – Lidice | 1 |  | Město Buštěhrad | 5,8 | Projektová dokumentace, zbývá vykoupit pozemky V REALIZACI Předpoklad dokončení léto 2020 | 2016-2017 |
| Cyklostezka do školy a do zaměstnání Tuklaty – Tlustovousy | 3 | umožnění bezpečné dopravy do MŠ v Tuklatech a na zastávku ČD tamtéž | obec Tuklaty |  | Záměr NEREALIZO-VÁNO | 2017-2018 |
| Cyklostezka do školy a do zaměstnání Horoušany – Nehvizdy | 5 | umožnění bezpečné dopravy do ZŠ v Nehvizdech | obec Horoušany |  | Záměr NEREALIZO-VÁNO Součást PRT Čelákovice – Nehvizdy – Úvaly – Škvorec – Babice | 2017-2018 |
| cyklotrasa do Mstětic, Čelákovic a Horoušan |  |  | Nehvizdy nebo svazek obcí, který by vznikl Horoušany, Nehvizdy, Mstětice | 25 | Záměr, projekt se bude připravovat NEREALIZO-VÁNO Součást PRT Čelákovice – Nehvizdy – Úvaly – Škvorec – Babice | 2017 – 2018 |
| Do Prahy i na Kladno na kole do práce- 1.etapa | 2,9 | vybudování cyklostezek napojující Chýni na severní a na cyklostezku 201 vedoucí z Prahy do Kladna a spojující Chýni s okolními obcemi | Obec Chýně | 14 | Záměr, cyklogenerel; pozemky ve většině území stabilizovány. NEREALIZO-VÁNO | 2017-18 |
| Do Prahy i na Kladno na kole do práce - 2.etapa | 2,6 | vybudování cyklostezky z obce na severovýchod směr Praha podél Břevských rybníků | Obec Chýně + město Hostivice | 12 | Záměr, cyklogenerel; pozemky ve většině území stabilizovány. NEREALIZO-VÁNO | 2017-18 |

Tabulka 18 – Připravované stavby pro podání do IROP, cíl 1.2 (Zdroj: Středočeský kraj)