[image: image5.wmf]

	
	

	
	Plán péče o přírodní památku

Lom na Plachtě

na období

2017 – 2026


Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství

schváleno protokolem č. j. ………………………………………….. ze dne…………...


                                                                              
               Ing. Josef Keřka, Ph.D.

                                                                                            vedoucí odboru životního prostředí

                                                                                                               a zemědělství

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:





1173
kategorie ochrany:





přírodní památka
název území:






Lom na Plachtě
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
Nařízení Středočeského kraje
orgán, který předpis vydal:




Rada Středočeského kraje
číslo předpisu:






6/2013
datum platnosti předpisu:




15. 4. 2013
datum účinnosti předpisu:




22. 6. 2013
1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:







Středočeský
okres:







Praha-východ
obec s rozšířenou působností:
Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
obec s pověřeným obecním úřadem:



Škvorec
obec:







Škvorec
katastrální území:





Třebohostice u Škvorce
Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 762741 Třebohostice u Škvorce
	Číslo parcely podle KN
	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí
	Druh pozemku podle KN
	Způsob využití pozemku podle KN
	Číslo listu vlastnictví
	Výměra parcely celková podle KN (m2)
	Výměra parcely v ZCHÚ (m2)
	Vlastník

	446/1
	446/1
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	10001
	3215
	3215
	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec

	446/3
	446/3
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	10001
	929
	929
	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec

	446/4
	446/5
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	819
	100
	100
	Zvolská Hana, Na Pazderně 245, Škvorec

	446/5
	446/1
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	10001
	1852
	1852
	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec

	446/6
	553
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	341
	103
	103
	Edymion s.r.o., Lucemburská 2175/22, Praha 3

	449/2
	449/2
	Orná půda
	
	33
	3521
	793,6
	SJM Hodr Jaroslav a Hodrová Jana, Třebohostice 63, Škvorec

	897/2
	897
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	10001
	4690
	967,9

	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec

	Celkem
	7960,5
	


Ochranné pásmo:
Katastrální území: 762741 Třebohostice u Škvorce
	Číslo parcely podle KN
	Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí
	Druh pozemku podle KN
	Způsob využití pozemku podle KN
	Číslo listu vlastnictví
	Výměra parcely celková podle KN (m2)
	Výměra parcely v OP (m2)
	Vlastník

	444/1
	444
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	10001
	4438
	4438
	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec

	445
	445
	Orná půda
	
	10001
	295
	295
	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec

	447
	447
	Ostatní plocha
	Neplodná půda
	68
	169
	169
	½ Frýdman Jiří Ing, Radlická 1359/49, Praha 5 a ½ Frýdman Miloš Ing, V pátém 203, Praha 9

	449/2
	449/2
	Orná půda
	
	33
	3521
	2727,4
	SJM Hodr Jaroslav a Hodrová Jana, Třebohostice 63, Škvorec

	451/2
	446/4
	Orná půda
	
	744
	2230
	2230
	Kadlec Josef, Kolárova 656/8, Říčany 

	897/2
	897
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace
	10001
	4690
	2477,3
	Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, Škvorec

	Celkem
	12336,7
	


Pozn.: Výměry částí parcel byly vypočteny z digitálních podkladů, které se liší od výměr uvedených v KN. Celková výměra je dle Nařízení Středočeského kraje č. 6/2013.

Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

	Druh pozemku
	ZCHÚ
plocha v ha
	OP

plocha v ha
	Způsob využití pozemku
	ZCHÚ
plocha v ha

	lesní pozemky
	-
	-
	

	vodní plochy
	-
	-
	zamokřená plocha
	-

	
	
	
	rybník nebo nádrž
	-

	
	
	
	vodní tok
	-

	trvalé travní porosty
	-
	-
	

	orná půda
	0,07936
	0,52524
	

	ostatní zemědělské pozemky
	-
	-
	

	ostatní plochy
	0,71669
	0,70843
	neplodná půda
	0,6199

	
	
	
	ostatní způsoby využití
	0,0968

	zastavěné

plochy a nádvoří
	-
	-
	

	plocha celkem
	0,79605

	1,23367
	


Pozn.: Výměry částí parcel byly vypočteny z digitálních podkladů, které se liší od výměr uvedených v KN. Celková výměra je dle Nařízení Středočeského kraje č. 6/2013.
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park:






ne
chráněná krajinná oblast:




ne
jiný typ chráněného území:




ne
Natura 2000
ptačí oblast:






ne
evropsky významná lokalita:




CZ0213058 Lom na Plachtě
1.6 Kategorie IUCN

IV. – řízená rezervace

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality Lom na Plachtě je kuňka obecná (Bombina bombina). Jako předměty ochrany přírodní památky se dále stanovují rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus), čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), společenstvo bezobratlých vázané na vysychavé tůně a na přilehlá stanoviště rozličného charakteru, rostlinná společenstva makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (V2), štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2), vysokostébelné trávníky skalnatých terásek (S1.3), vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) a dále umělé odkryvy s typickou ukázkou porfyrické biotitické žuly středočeského plutonu, místy s průniky žil pegmatitů.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. Společenstva
	Název společenstva
(kód biotopu)
	Podíl plochy v ZCHÚ (%)
	Popis společenstva

	V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod svazu Ranunculion aquatilis
	-
	Společenstvo nebylo v ZCHÚ a v OP aktuálně zjištěno

	S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin svazu Asplenion septentrionalis
	2
	Stinné a výslunné skalní terásky, lomové stěny a odvaly minerálně chudých hornin

	S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek svazu Genisto pilosae-Vaccinion
	-
	Společenstvo nebylo v ZCHÚ a v OP aktuálně zjištěno

	K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny svazu Berberidion
	20
	V okrajových partiích ZCHÚ a OP často v mozaice s  kulticenózami 


 Kód a název biotopu podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2010)
B. Druhy

	Název druhu
	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ
	Stupeň ohrožení
	Popis biotopu druhu

	čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
	41 ex.
	NT, § SO
	Mělké tůňky na dně lomu

	čolek velký (Triturus cristatus)
	1 ex.
	EN, § SO
	Mělké tůňky na dně lomu

	ještěrka obecná (Lacerta agilis)
	23 ex.
	NT, § SO
	Výslunné skalní svahy a odvaly, dno lomu

	kuňka obecná (Bombina bombina)
	37 ex.
	EN, § SO
	Mělké tůňky na dně lomu

	ropucha obecná (Bufo bufo)
	3 ex.
	NT, § O
	Zahrady na okraji intravilánu; rozmnožištěm je rybník v obci

	rosnička zelená (Hyla arborea)
	4 ex.
	NT, § SO
	Křoviny kolem tůní

	skokan hnědý (Rana temporaria)
	32 ex.
	NT
	Mělké tůňky na dně lomu, rozmnožiště i v rybníku v obci

	skokan štíhlý (Rana dalmatina)
	2 ex.
	NT, § SO
	Dno lomu

	slepýš křehký (Anguis fragilis)
	4 ex.
	LC, § SO
	Křoviny, zahrady na okraji intravilánu

	užovka obojková (Natrix natrix)
	1 ex.
	LC, § O
	Mělké tůňky na dně lomu

	zelení skokani Pelophylax esculentus complex*)
	2 ex.
	
	Mělké tůňky na dně lomu


 *) Dříve uváděn jako Rana klepton esculenta (Souček et al. 1993, Moravec 1994).

 Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu (Plesník et al. 2003); zvláště chráněné druhy v kategoriích „silně ohrožený“ a „ohrožený“ podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

C. Útvary neživé přírody

	Útvar
	Geologická charakteristika
	Popis útvaru

	Lom
	Umělé odkryvy s typickou ukázkou porfyrické biotitické žuly středočeského plutonu, místy s průniky žil pegmatitů
	Bývalý jámový lom s mělkými tůňkami sycenými srážkovou vodou


1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu

A. Evropsky významné druhy a ptáci

	Název druhu
	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ
	Stupeň ohrožení
	Popis biotopu druhu

	kuňka obecná (Bombina bombina)
	37 ex.
	EN, § SO
	Mělké tůňky na dně lomu


1.9 Cíl ochrany

Zachování mokřadního biotopu s mělkými tůněmi a na ně navazujícími vodními a mokřadními společenstvy rostlin s výskytem ohrožených druhů živočichů. Potlačení nežádoucích sukcesních trendů, tzn. šíření konkurenčních bylin a dřevin.

Cílovým stavem předmětu ochrany evropsky významné lokality (EVL) je stabilizovaná populace kuňky ohnivé, což představuje zachování stavu předmětu ochrany při vyhlášení EVL (Štefánek & Spilka, 2014).
2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Území PP je situováno 500 m jižně od okraje Třebohostic, severozápadně pod vrcholem kóty Na plachtě (391,2 m n. m.). Jedná se o bývalý jámový lom s mělkými tůňkami sycenými srážkovou vodou. Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozpětí 385–390 m (Ložek et al. 2005). Zatopená lomová jáma je hluboká 1,2–3,8 m, s různě ukloněnými a tvarovanými stěnami. Dno se sklání ve směru J – S a je rovněž různorodě tvarováno, tak, jak bylo po ukončení těžby opuštěno. V lomu byl těžen říčanský granit (tzv. říčanská žula), konkrétně světlý, středně zrnitý, porfyrický, muskoviticko-biotitický granit (Ziegler, nedatováno). Lom byl činný přibližně do roku 1963, poté nebyl rekultivován (Bratka 2005).

Podle geomorfologického členění ČR (Demek & Mackovčin 2006) náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, do Česko-moravské soustavy, oblasti Středočeská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina, do podcelku Dobříšská pahorkatina a okrsku 2a-1a-k Jevanská pahorkatina. Na severním okraji (v oblasti Škvorec – Zlatá) sestupuje území do Říčanské plošiny a do okrsku 5a-2a-b Uhříněveská plošina.

Zájmové území je budováno horninami variských intruziv, konkrétně porfyrickými dvojslídnými granity (muskovit > biotit, muskovit < biotit), hrubě (až středně) zrnitými (Cháb et al. 2007).

Z pedologického hlediska se zde vyvinula luvizem modální z prachovic (LUm06) a hnědozem modální ze spraší (HNm05) (Němeček & Lérová 2009).

Dle mapy klimatických oblastí ČR (Květoň & Voženílek 2011) spadá zájmové území do mírně teplé oblasti MW7.

Území náleží do hlavního povodí 1–04–07 Labe od Výrovky po Jizeru, do povodí říčky Výmoly (ČHP 1–04–07–048), která pramení v Mukařově ve výšce 423 m n. m., ústí zleva do Labe u Sedlčánek v 173 m n. m., plocha povodí 123,0 km2, délka toku 32,5 km, průměrný průtok u ústí 0,35 m3·s-1. Vodohospodářsky významný tok, mimopstruhová voda, čistota vody II. – III. třídy (Vlček 1984).

Podle biogeografického členění ČR (Culek et al. 2005) je území zastoupeno bioregionem hercynské podprovincie 1.5 Českobrodský a biochorou 3BE Rozřezané plošiny na spraších 3. v. s. 
Reliéf má většinou ráz mírně ukloněné plošiny, rozčleněné malými svahovými údolími a stržemi. K typickým tvarům patří pahorky na tvrdších vystupujících podložních horninách. ZCHÚ je součástí nadregionálního biokoridoru NRBK ID1.

Regionálně fytogeografické členění (Skalický 1988) zařazuje zkoumané území do fytogeografické oblasti termofytika (Thermophyticum), obvodu České termofytikum (Thermobohemicum), do fytogeografického okresu 10. Pražská plošina a fytogeografického podokresu 10b. Pražská kotlina.

Geobotanická rekonstrukční mapa (Mikyška et al. 1968) uvádí zejména společenstvo dubo-habrových hájů (C) svazu Carpinion betuli, pouze v severní části ochranného pásma zaznamenáme společenstvo luhů a olšin (AU) svazu Alnion incanae.
Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1997) je území vymezeno asociací 36. Luzulo albidae-Quercetum petraeae a/nebo Abieti-Quercetum (biková a/nebo jedlová doubrava).

Rostlinstvo
V předchozích letech se floristickou inventarizací zabývala např. Pivničková (1992) a Pokorný (2003).

Floristicky jde o nepříliš bohatou lokalitu, což je pravděpodobně dáno geologickým podkladem – říčanským granitem (často označovaný za říčanskou žulu), která se zde v minulosti těžila. V centrální části chráněného území a dále na skalkách, teráskách či svazích roste hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), ostřice jarní (Carex caryophyllea), kostřava ovčí (Festuca ovina), pavinec horský (Jasione montana), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), rozchodník ostrý a r. šestiřadý (Sedum acre, S. sexangulare), rozrazil jarní (Veronica verna), kuřinka červenou (Spergularia rubra), kolenec rolní (Spergula arvensis), huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), osívka jarní (Erophila verna), rožec rolní (Cerastium arvense), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), mateřídouška úzkolistá (Thymus serphyllum), chrpa modrá (Centaurea cyanus), jetel rolní (Trifolium arvense). Velkého zastoupení dosahuje i třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Ze vzrostlých dřevin zaznamenáme břízu bělokorou (Betula pendula).

V drobných lomových jezírkách se vyskytuje zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), psárka vodní (Alopecurus aequalis), orobinec širokolistý (Typha latifolia), rákos obecný (Phragmites australis), žabník jitrocelový (Alisma plantago-lanceolata), sítina rozkladitá a s. žabí (Juncus effusus, J. bufonius), kalužník šruchový (Peplis portula), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), dvojzubec trojdílný (Bidens tripartita), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), vrbu popelavou (Salix cinerea) a v. jívu (S. caprea).

Maloplošně v ochranném pásmu při hraně lomové stěny roste porost vřesu obecného (Calluna vulgaris).

V minulosti byl z území udávaný (Pivničková 1992) i kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), ale botanickým průzkumem v roce 2016 nebyl jeho výskyt potvrzen.
Okrajové části chráněného území i s ochranným pásmem jsou porostlé druhotnými porosty (kulticenózami) s trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), dubem červeným (Quercus rubra), borovicí černou (Pinus nigra), v podrostu s ruderálními druhy.
Seznam druhů zaznamenaných ve vegetačním období roku 2016 obsahuje celkem 158 taxonů vyšších cévnatých rostlin.

Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) byly v zájmovém území zaznamenány celkem 4 významné druhy – 3 vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (Centaurea cyanus, Thymus serpyllum, Veronica verna; C4a) a 1 vzácnější taxon vyžadující další pozornost – nedostatečně prostudované (Centaurea jacea subsp. angustifolia; C4b).

Další informace o květeně včetně úplného výčtu v území zjištěných cévnatých rostlin obsahuje Příloha 1.
Fauna
Podle zoogeografického členění náleží zájmové území do palearktické oblasti, eurosibiřské podoblasti, v provincii listnatých lesů, do zóny opadavých listnatých a smíšených lesů mírného pásma (Buchar 1983). Z hlediska rozšíření některých skupin vodního hmyzu, zejména vážek, jepic, pošvatek, střechatek a chrostíků, patří ZCHÚ do faunistického okresu 8 – povodí Labe nad Ústím mimo povodí Jizery a Orlice a povodí Vltavy nad Prahou. Z hlediska orografického, s přihlédnutím k faunistice vodního hmyzu, leží území přírodní památky na východním okraji faunistického okresu 9 – Pražská plošina (Soldán 1980).

Celé území přírodní památky je důležitým refugiem drobné fauny, v tůních se vyskytuje řada druhů bezobratlých vázaných na vodu. Mimořádný je význam lokality jako refugia obojživelníků – v době rozmnožování tu můžeme vidět stovky čolků obecných (Lissotriton vulgaris), kuněk obecných (Bombina bombina), skokanů štíhlých (Rana dalmatina) a s. hnědých (R. temporaria), v menším množství se tu vyskytuje vzácný čolek velký (Triturus cristatus) a rosnička zelená (Hyla arborea); úplný výčet doplňují ještě zelení skokani (Pelophylax esculentus complex), ropucha obecná (Bufo bufo) a r. zelená (B. viridis). Z plazů zde lze zastihnout ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a užovku obojkovou (Natrix natrix) (Ložek et al. 2005).
V přehledu zvláště chráněných druhů (podle vyhl. č. 395/1992 Sb.) je uveden recentní výskyt živočichů, tak jak byl v sezóně 2016 na území ZCHÚ zaznamenán.
Další informace o fauně včetně úplného výčtu v území zjištěných živočichů  – viz Příloha 2.
Přehled zvláště chráněných druhů živočichů
	Název druhu
	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ
	Kategorie

podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
	Popis biotopu druhu,
další poznámky

	čmelák lesní (Bombus sylvarum)
	4 ex.
	§ O
	Výslunné skalní svahy, trávníky

	čmelák rolní (Bombus pascuorum)
	20 ex.
	§ O
	Výslunné skalní svahy, trávníky a louky

	čmelák skalní (Bombus lapidarius)
	14 ex., povrchová hnízda
	§ O
	Výslunné skalní svahy a odvaly

	čmelák zemní (Bombus terrestris)
	8 ex., zemní hnízdo
	§ O
	Výslunné skalní svahy, trávníky, vřesoviště

	čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
	41 ex.
	NT, § SO
	Mělké tůňky na dně lomu

	čolek velký (Triturus cristatus)
	1 ex.
	EN, § SO
	Mělké tůňky na dně lomu

	ještěrka obecná (Lacerta agilis)
	23 ex.
	NT, § SO
	Výslunné skalní svahy a odvaly, dno lomu, trávníky, křoviny

	koroptev polní (Perdix perdix)
	4 ex.
	NT, § O
	Křoviny a trávníky

	křeček polní (Cricetus cricetus)
	1 ex.
	§ SO
	Zahrady na okraji intravilánu

	kuňka obecná (Bombina bombina)
	37 ex.
	EN, § SO
	Mělké tůňky na dně lomu

	netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
	2 ex. v letu*)
	EN, § SO
	

	otakárek fenyklový (Papilio machaon)
	2 ex.
	§ O
	Louky a trávníky

	pačmelák český (Bombus bohemicus)
	5 ex.
	§ O
	Výslunné skalní svahy, trávníky, vřesoviště

	ropucha obecná (Bufo bufo)
	3 ex.
	NT, § O
	Zahrady na okraji intravilánu; rozmnožištěm je rybník v obci

	ropucha zelená (Bufotes viridis)
	1 kadáver
	NT, § SO
	Zahrady na okraji intravilánu

	rosnička zelená (Hyla arborea)
	4 ex.
	NT, § SO
	Křoviny kolem tůní

	skokan hnědý (Rana temporaria)
	32 ex.
	NT
	Mělké tůňky na dně lomu, rozmnožiště i v rybníku v obci, louky

	skokan štíhlý (Rana dalmatina)
	2 ex.
	NT, § SO
	Dno lomu

	slepýš křehký (Anguis fragilis)
	4 ex.
	LC, § SO
	Křoviny, zahrady na okraji intravilánu

	ťuhýk obecný (Lanius collurio)
	2 ex. (hnízdo)
	NT, § O
	Křoviny

	užovka obojková (Natrix natrix)
	1 ex.
	LC, § O
	Mělké tůňky na dně lomu

	zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
	6 ex.
	§ O
	Louky a trávníky


*) Detekován pomocí ultrazvukového detektoru Pettersson D240X Ultrasound Detector (frekvence 10–120 kHz).
Kategorie ohroženosti druhů – viz Plesník et al. (2003) a Anděra & Gaisler (2012).
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

a) ochrana přírody

O záchranu opuštěného lomu jako cenné přírodní památky se nejvíce zasloužili členové aktivu SOP Praha-východ a ČSOP Škvorec, kteří od roku 1980 přírodovědecky lokalitu monitorovali a zabránili tak plánovanému využití lomu ke skládkování TKO. Území bylo vyhlášeno vyhláškou ONV Praha-východ ze dne 16. února 1990 (s účinností dnem 1. března 1990), jako chráněný přírodní výtvor Lom Na plachtě k ochraně mokřadního biotopu s výskytem řady druhů obojživelníků a plazů. Chráněné území se nacházelo na parcelách č. 446/1 a 446/3, v k. ú. Třebohostice. Celková rozloha území činila 0,7918 ha. K zabezpečení chráněného území před rušivými vlivy z okolí bylo určeno ochranné pásmo na parc. č. 444/1 a 897 část o celkové rozloze cca 0,6587 ha.
Do přírodní památka byla lokalita zařazena vyhláškou č. 395/1992 Sb.
V rámci ochranářského plánu schváleným krajským orgánem SOP bylo provedeno částečné odstranění biomasy z tůní (břehové porosty s orobincem), nepůvodních dřevin (akátu) a náletů vrb. Byla dvakrát doplněna voda do tůněk (Bratka 2005). Od roku 2006 je v území prováděn management dle platného plánu péče na období 2006–2015 (Bratka 2005).
b) zemědělské hospodaření
Území přírodní památky bylo v minulosti využíváno pravděpodobně jako trvalá louka nebo pastvina, čemuž nasvědčují některé druhy bylin. V okrajových částech byly hojně pěstovány polní kultury, jak je patrné z mapy druhého vojenského mapování z první pol. 19. století. V ní jsou louky vyznačeny pouze na ukloněných plošinách, svazích a pahorcích, v širší oblasti je mapována orná půda. V poválečném období došlo k postupnému upadání údržby pastviny, k její degradaci a zarůstání náletovými dřevinami. V padesátých letech minulého století, kdy v území začala probíhat těžba žuly, louky ustoupily a zemědělské hospodaření se omezilo jen na větší zcelené pozemky.
Současný stav lokality je takový, že na části plochy přetrvaly porosty acidofilních trávníků a ovsíkových luk, zbytek pak tvoří orná půda, relativně intenzivně obdělávaná.
c) myslivost
Území přírodní památky bylo v minulosti pro myslivost poměrně atraktivní, lovná zvěř se zde dosti hojně vyskytovala až do poloviny sedmdesátých let 20. století. V honitbě se odbývaly hony na bažanty i odchyty živých zajíců na export.

V zájmovém území nebyla umístěna žádná myslivecká zařízení (posedy, krmelce apod.). Nebyla zaznamenána větší kolize se zájmy myslivců (Bratka 2005).

d) rekreace a sport
Západně od přírodní památky vede červeně značená turistická stezka (Praha-Klánovice – Škvorec – Babice – Říčany). Lom samotný je oblíbeným vycházkovým a cykloturistickým cílem. V ochranném pásmu je vybudována a v létě 2016 rekonstruována překážková dráha pro terénní motocykly. Tyto aktivity jsou prakticky bez vlivu na zájmové území.

e) těžba nerostných surovin
V minulosti bylo území využíváno k těžbě lomového kamene. Tato těžba skončila v polovině šedesátých let 20. století a v současnosti není provozována. Ojediněle byl zaznamenán odvoz kamene zřejmě jen pro zahrádkářské účely. Dobývací prostor není stanoven a obnovení těžby není nově plánováno.

Historickou zajímavostí v lomu byly žulové kameny s obětními mísami (skalní mísy) sloužící k pohanským bohoslužbám, dnes již rozlámané lomovou těžbou.
f) jiné způsoby využívání
Vrchol kóty Na plachtě byl pro svou výhodnou geografickou polohu v roce 1930 vybrán pro stavbu leteckého traťového majáku pro lety na trase Praha – Brno – Bratislava. Věž majáku byla odstraněna, dodnes se zachovala betonová základová deska.
V 60. letech minulého století byly Spolkem včelařů na „Plachtě“ umístěny úly. Příležitostně byly v lomu rozdělávány ohně.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

PP Lom na Plachtě vyhlášená Nařízením Středočeského kraje č. 6/2013 ze dne 15. 4. 2013.
Územní plán městyse Škvorec – právní stav po změně č. 1, březen 2015.
Nařízení vlády č. 208/2012 Sb. ze dne 25. dubna 2012 o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu CZ0213058 Lom na Plachtě, AOPK 2013.
Plán péče pro přírodní památku „Lom na Plachtě“ na období 2006–2015.
2.4 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o nelesních pozemcích
Nelesní pozemky zaujímají prakticky celé území přírodní památky. Na základě rekognoskace terénu a výsledků mapování biotopů Natura 2000, bylo území přírodní památky rozděleno na 10 dílčích (DP).
V centrální části chráněného území a dále na lomových stěnách, odvalech, teráskách či svazích můžeme vymapovat mozaiku biotopů (Chytrý et al. 2010) T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis a T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) svazu Arabidopsion thalianae. Oba biotopy se vyznačují i podobnou druhovou skladbou. Hlavním rozdílem je (kvantitativní) zastoupení vytrvalých rostlin, jak dvouděložných, tak graminoidů, který je vyšší v T5.5. Jde o společenstva extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd v okolí skalních výchozů, na skalních lavicích, vyprahlých stráních, skalních hranách nebo druhotně na etážích lomů. Jsou to místa v létě extrémně suchá, v zimě s opakovaným zamrzáním a roztáváním půdního povrchu.

Bylinné patro je nízké rozvolněné, místy až velmi řídké. Převažují v něm dvouděložné vytrvalé hemikryptofyty, trávy, efeméry a jednoletky s delší vegetační dobou. Převážná část zastoupených druhů jsou suchomilné byliny s velmi širokou ekologickou valencí, pokrývající svým výskytem většinu suchých biotopů. V okrajových partiích dochází k zarůstání náletových dřevin jako topol osika (Populus tremula), růže (Rosa spp.), ostružníky (Rubus spp.) a třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos).

V drobných lomových jezírkách můžeme vymezit biotop V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů. Vodní plocha jezírek má v letním období slabě vyvinuty submerzní porosty s okřehkem menším (Lemna minor) a závitkou mnohokořennou (Spirodela polyrhiza). Vodní plochu východního jezírka lemují rákosiny eutrofních stojatých vod (biotop M1.1) asociace Typhetum latifoliae. Jde o monodominantní porosty orobince širokolistého, v nichž jsou další druhy jen akcesoricky přimíseny. Vegetace vysokých ostřic (biotop M1.7 Vegetace vysokých ostřic) svazu Magno-Caricion elatae je na lokalitě vyvinuta ostrůvkovitě u západního jezírka. Při okraji zaznamenáme vzrostlé vrbiny.

Ve východní části ZCHÚ zaznamenáme štěrbinovou vegetaci skal a drolin (biotop S1.2). Formálně náleží biotop ke svazu Asplenion septentrionalis. Biotop zaznamenáme v mozaice s T5.5 a přítomny jsou i ruderální a částečně nitrofilní druhy.

Poměrně rozšířeným biotopem v zájmové lokalitě jsou Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (biotop K3) svaz Berberidion. Zaznamenáme ho při severní hranici (plošné rozšíření) a roztroušeně v enklávách v celém zájmovém území. Výška porostů je podmíněna na druhovém zastoupení dřevin. Jako dominantní keře nebo i nízké stromy se uplatňuje zejména bříza (Betula pendula), třešeň (Prunus avium), bez černý (Sambucus nigra), růže (Rosa spp.) a ostružníky (Rubus spp.). Z dřevin stromového vzrůstu se vyskytují duby (Quercus petraea, Q. robur), topol osika (Populus tremula). Bylinné patro je dobře vyvinuté jen v prosvětlených částech keřového porostu a v jeho lemech, v zapojených křovinách má jen nízkou pokryvnost nebo často úplně chybí. Druhové složení je dosti různorodé – lipnice hajní (Poa nemoralis s. lat.), jestřábníky (Hieracium sabaudum, H. laevigatum), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), pcháč oset (Cirsium arvense), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) aj.
Na křoviny navazují travinobylinné porosty (nebo jsou s křovinami často v mozaice) – biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky, svaz Arrhenatherion elatioris. Hojnými druhy jsou srha říznačka (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostřavy (Festuca pratensis, F. rubra agg.), lipnice luční (Poa pratensis agg.), svízele (Galium mollugo agg., G. verum agg.), rožce (Cerastium arvense subsp. arvense, C. holosteoides subsp. trivialis) aj. Významně se šíří třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).

Maloplošně (při hraně lomové stěny) v ochranném pásmu se vyskytuje sekundární vřesoviště svazu Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris, biotop T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis). Jedná se o porost vřesu navazující na plošky vegetace se suchomilnými acidofilními druhy a druhy suchých trávníků.

Okrajové části EVL jsou porostlé druhotnými porosty (kulticenózy) a můžeme je vymapovat biotopy řady X – X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy a X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty, X2 Intenzivně obhospodařovaná pole. Druhová skladba bylinného patra je také velmi ochuzena.

V místech, kde ZCHÚ sousedí se zemědělsky obhospodařovanými pozemky, dochází pravděpodobně ke splachům hnojiv a pesticidů, a to vede k následné eutrofizací jeho okrajových částí.

Příloha č. T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích
Příloha č. M3: Mapa dílčích ploch a objektů

2.4.2 Základní údaje o útvarech neživé přírody
Umělé odkryvy v bývalém jámovém lomu jsou typickou ukázkou porfyrické biotitické žuly středočeského plutonu, místy s průniky žil pegmatitů.
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

Předchozí péče o ZCHÚ spočívala v částečném odstranění náletu dřevin a také biomasy z tůní (břehové porosty s orobincem a dalšími rostlinami). Do tůněk byla dvakrát doplněna voda. Realizována byla i výsadba dřevin, částečně úspěšná (došlo k okusu zvěří). Managementové zásahy prováděli členové ze základních organizací ČSOP Škvorec, ČSOP Klecany, ČSOP Říčany a ze sdružení OP Klecany. Od roku 2006 je v území prováděn management dle platného plánu péče na období 2006–2015 (Bratka 2005).
I nadále je však nutné sledovat zanášení dna tůní sedimentem a případné nánosy citlivě odstranit. Dále průběžnou probírkou likvidovat náletové dřeviny, zejm. vrby a osiky v litorálu tůní, a také kosit rákosiny tak, aby cca 2/3 vodní hladiny v tůních zůstávaly volné. V okrajových partiích lomu odstraňovat nepůvodní dřeviny (borovice černá, akát).

V místech, kde ZCHÚ sousedí se zemědělsky obhospodařovanými pozemky, dochází pravděpodobně ke splachům hnojiv a pesticidů, a to vede k následné eutrofizací jeho okrajových částí. Vhodné je zachování, resp. vytvoření zelených pásů okolo ZCHÚ (EVL), které by redukovaly riziko pronikání chemických prostředků do vodních ploch v lomu.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Vznik kolizních situací se vzhledem k jednoznačným předmětům ochrany v přírodní památce (v evropsky významné lokalitě) nepředpokládá.

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o nelesní pozemky

Rámcová směrnice péče o nelesní plochy
	Typ managementu
	Likvidace invazních a expanzivních rostlin

	Vhodný interval
	1 × za 3 roky

	Minimální interval
	1 × za 5 let

	Prac. nástroj / hosp. zvíře
	pila, křovinořez 

	Kalendář pro management
	v období veget. klidu (srpen-říjen)

	Upřesňující podmínky
	Vyřezané křoviny z ploch odklidit. Řezné plochy budou natřeny herbicidy na bázi glyfosátu proti výmladnosti


	Typ managementu
	Likvidace náletových dřevin a křovin (skupin, jednotlivé nálety)

	Vhodný interval
	1 × za 5 let

	Minimální interval
	1 × za 10 let

	Prac. nástroj / hosp. zvíře
	pila, křovinořez

	Kalendář pro management
	v období veget. klidu (říjen – začátek března)

	Upřesňující podmínky
	Vyřezané křoviny z ploch odklidit, v menší míře je možné ponechání menších větví uloženy mohou být na hromadách na okrajích lomu


	Typ managementu
	Seč s odklizením zelené píce

	Vhodný interval
	1–2 × ročně

	Minimální interval
	1 × za rok

	Prac. nástroj / hosp. zvíře
	křovinořez, ruční sekačka

	Kalendář pro management
	květen-červen/září

	Upřesňující podmínky
	Posečenou hmotu odklidit z plochy


b) péče o živočichy

Rámcová směrnice péče o živočichy

	Typ managementu
	Odstraňování makrofytní vegetace

	Vhodný interval
	1 × za 4 roky

	Minimální interval
	1 × za 6 let

	Prac. nástroj / hosp. zvíře
	Ruční nástroje

	Kalendář pro management
	srpen- září

	Upřesňující podmínky
	Odstraňovanou biomasu z vodních ploch ponechat na souši u vodní plochy aby dospělí obojživelníci mohli zpět do vodního prostředí a poté odklidit mimo ZCHÚ a OP


	Typ managementu
	Odstraňování dnového sedimentu

	Vhodný interval
	1 × za 10 let

	Minimální interval
	1 × za 15 let

	Prac. nástroj / hosp. zvíře
	Ruční nástroje

	Kalendář pro management
	srpen- září

	Upřesňující podmínky
	Odstraňovaný sediment z vodních ploch ponechat na souši u vodní plochy aby dospělí obojživelníci mohli zpět do vodního prostředí  poté odklidit mimo ZCHÚ a OP. 


c) péče o útvary neživé přírody

	Typ managementu
	Ochrana před poškozováním lidskou činností a zarůstáním  (přirozená sukcese

	Vhodný interval
	

	Minimální interval
	

	Prac. nástroj / hosp. zvíře
	Ruční nástroje

	Kalendář pro management
	

	Upřesňující podmínky
	Spolu s managementem dílčích ploch v území


3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) nelesní pozemky

V porostech acidofilních trávníků a vysokých mezofilních a xerofilních křovin je vhodným managementovým opatřením mechanické odstraňování skupin či jednotlivých náletů keřů v intervalu 1× za 5 let. K likvidaci je možné použít mechanizace (motorová pila, křovinořez), nicméně v blízkosti vodních ploch je třeba zajistit, aby nedocházelo k úniku pohonných hmot a olejů do vodního prostředí. Odstraněnou biomasu je třeba z území odvést, v menší míře je možné část ponechat v okrajových partiích ZCHÚ (mimo dosah tůní, aby nedocházelo k jejich eutrofizaci), kde mohou tvořit vhodné úkryty pro rozmnožování a zimování bezobratlých a drobných obratlovců. 
Na lokalitě se v okrajových partiích objevují invazní dřeviny (Robinia pseudacacia a Pinus nigra), z tohoto důvodu je nezbytné zajistit jejich mechanickou likvidaci lehkou technikou (pila, křovinořez). Řezné plochy budou do 1(2) hodin po skácení dřeviny natřeny herbicidem na bázi glyfosátu proti výmladnosti; u větších průměrů pařezů pouze obvodová pletiva, nátěr je vhodné provést dvakrát, druhý nátěr asi po 10 minutách po vsáknutí přípravku, vše nejpozději do dvou hodin po provedeném kácení (u výmladků do 150 cm lze použít nátěr na list během vegetační sezóny). Zásah realizovat v době vegetačního klidu, tj. říjen-březen. Rovněž je nezbytné zajistit vyloučení těchto taxonů při výsadbách v ZCHÚ a v území ochranného pásma. Vytěženou dřevní hmotu je třeba z území odstranit. Případné pálení lze provádět při respektování obvyklých postupů (dodržování bezpečnosti, zvážení vhodnosti z hlediska momentální klimatické situace, předběžné oznámení místnímu hasičskému sboru). Následnými kontrolami těchto invazních druhů pravidelně monitorovat a v případě výskytu zajistit likvidaci.

Luční porosty (mezofilní ovsíkové louky) je nutno pravidelně sekat optimálně 2x za rok v termínu květen až červen a září s odstraněním zelené píce, případně se sušením sena na místě a jeho následným včasným odvozem. Zásadně nepřihnojovat a nevápnit!

Příloha č. T1: Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

b) živočichové
Předmětem ochrany EVL je kuňka obecná (Bombina bombina). Předměty ochrany přírodní památky dále jsou: rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus), čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix).

Pro zajištění zdárného vývoje populací obojživelníků a plazů na lokalitě a jejich podporu je nutné, aby byla dodržována rámcová opatření  a následující upřesňující opatření.
Zamezit nežádoucímu zarůstání makrofytní a pobřežní vegetace a následnému zazemňování tůní; nutná je pravidelná kontrola stupně sukcese specialistou na obojživelníky (cca jednou za čtyři roky). Tůňky udržovat zarostlé submerzními (ponořenými) makrofyty (cca 20–30%). Zabezpečit občasné odbahnění dna tůněk a odstranění sedimentu mimo dno lomu. Průběžně odstraňovat náletové dřeviny a křoviny v dosahu tůněk. Na lučních biotopech, které bezprostředně sousedí s plochami výskytu živočichů aplikovat ruční kosení s odklizením zelené píce. Za vhodné považujeme zvážit vybudování mělké tůně (3×3 m, hloubka 0,5–1 m) při jihovýchodním okraji ZCHÚ dle technických možností a stavu lokality.
(viz Marhoul & Turoňová 2008).
c) útvary neživé přírody

Umělé odkryvy způsobené lomařskou činností je žádoucí zachovat v současném stavu. Z důvodu zamezení dalšího poškozování lomových stěn a odvalů je nutné omezit ukládání odpadků všeho druhu, rozdělávání ohňů či táboření.
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo přírodní památky je zřízeno na pozemcích v k.ú. Třebohostice u Škvorce o celkové výměře 12305,3 m2. Do ochranného pásma spadají intenzivně obhospodařované louky na okraji orné půdy, suché vřesoviště (u lomové stěny) a křoviny s ruderální vegetací. Stávající režim využití dotčených pozemků je z hlediska předmětů ochrany většinou vyhovující. Doporučuje se sledovat šíření ruderálních a nepůvodních druhů a případně je regulovat pravidelným kosením.
Pro ochranné pásmo platí obecné ustanovení § 37, odst. 2 zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, kde je uvedeno, že stavební činnost, terénní, a vodohospodářské úpravy, použití chemických prostředků a změna kultury pozemku je možná pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Přírodní památka byla nově geometricky zaměřena v roce 2013. Území je v současnosti označeno v terénu hraniční tabulí s malým státním znakem a nápisem „přírodní památka“ a pruhovým značením. Obnovu značení provádět dle aktuální potřeby, první pravděpodobně ještě v době platnosti tohoto plánu péče.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

Bez návrhu.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Území přírodní památky je poměrně frekventovaně užíváno pro rekreační a sportovní vyžití. Potenciálním nebezpečím tak může být případný únik pohonných hmot nebo maziv v prostoru lomu při používání rekonstruované překážkové dráhy pro terénní motocykly.

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Lokalita se nachází v blízkosti turistické stezky. Proto je vhodné informovat kolemjdoucí o existenci přírodní památky, předmětech její ochrany a péči o ně. Je navrhována instalace jedné informační tabule na přístupové komunikaci od obce Třebohostice v místech, odkud je na lokalitu nejlépe vidět.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Zajistit i nadále zoologický monitoring předmětů ochrany, především obojživelníků. Ve spolupráci s organizací HERPETA – České asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, Muzeem přírody Český ráj a Českou herpetologickou společností (ČHS) probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů ČR, kde jsou k dispozici i výsledky pozorování v PP Lom na Plachtě (viz www.herp.biolib.cz).

Doporučuje se aktualizovat průzkumy entomologické zaměřené na vodní hmyz (Záruba 2002), ale i botanické (např. Pivničková 1992).

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
	Druh zásahu (práce) a odhad množství

(např. plochy)
	Orientační náklady za rok (Kč)
	Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč)

	Jednorázové a časově omezené zásahy

	Obnova pruhového značení
	----------
	1.500,-

	Doplnění cedule se státním znakem 1ks
	----------
	1.200,-

	Instalace informační cedule 1ks
	
	15.000,-

	Odstranění sedimentu ručně lopatou, naložení, odvoz na kompost,  na 1/3 plochy 300 m2 mocnost 0,02m = 6 m3 (350,-Kč/m3), DP 2+3


	
	2.000,-

	Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)
	----------
	19.700,-

	Opakované zásahy

	Likvidace náletových dřevin 1x za 5 let = 2x za 10let na cca ½ plochy (DP1+4+5+10) = 0,617 ha ….30.000,-/ha 
	
	37.020,-

	Likvidace invazních a expanzivních rostlin (nesouvislý porost invazních rostlin – jedinci či skupinky) 1x za 3 roky = 3x za 10 let na cca ½ plochy (DP1+4+5+10) = 0,6 ha
22.000,-Kč/ha
	
	39.600,-

	Seč s odklizením zelené píce (ovsíkových luk) 1–2x za rok na cca ½ DP4 = 0,4 ha ….18.000,-Kč/ha 
	14.400,-
	144.000,-

	Omezení rozvoje vodních makrofyt 1x za 4 roky = 2x za 10 let na cca 1/3 plochy DP2+3 =  3,5 m2 ……2x 2.000,-
	
	4.000,-

	Opakované zásahy celkem (Kč)
	
	224.620,-

	Náklady celkem (Kč)
	----------
	244.320,-


4.2 Použité podklady a zdroje informací

Anděra M. & Gaisler J. (2012): Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Academia, Praha.
Bratka J. [ed.] (2005): Plán péče pro přírodní památku Lom na Plachtě na období 2006–2015. Zelený svět, Klecany.
Buchar J. (1983): Zoogeografie. SPN, Praha.
Culek M. et al. (2005): Biogeografické členění České republiky. II. díl. AOPK ČR, Praha.

Demek J. & Mackovčin P. [eds] (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. AOPK ČR, Brno.
Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia, 84: 631–645. Electronic Appendix 1. www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf

Cháb J. et al. (2007): Geologická mapa České republiky 1:500 000. ČGS, Praha.
Chytrý M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha.

Chytrý M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha.

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. AOPK ČR, Praha.
Janáčková H. et al. (2009): Metodika inventarizačních průzkumů maloplošných zvláště chráněných území (verze k 28. 11. 2009). AOPK ČR, Praha.

Kubát K. [ed.] et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.

Květoň V. & Voženílek V. (2011): Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta za období 1961–2000. Univerzita Palackého, Olomouc a ČHÚ, Praha.
Ložek et al. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. & Sedláček M. [eds]: Chráněná území ČR, svazek XIII. AOPK ČR, Praha a EkoCentrum, Brno.
Marhoul P. & Turoňová D. [ed.] (2008): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.
Mikyška R. et al. (1968): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Vegetace ČSSR. Academia, Praha.
Moravec J. (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. NM, Praha.
Moravec J. et al. (1994): Fytocenologie. (Nauka o vegetaci). Academia, Praha.

Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2. vydání. Severočeskou přírodou, Litoměřice, Příloha 1995: 1–206.

Neuhäuslová Z. et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1: 500 000. Botanický ústav AV ČR, Průhonice.
Němeček J. & Lérová Z. (2009): Půdní mapa České republiky 1:250 000. In: Kozák J. et al.: Atlas půd České republiky. ČZU, Praha.
Pivničková M. (1992): Chráněný přírodní výtvor Lom Na plachtě. Botanický inventarizační průzkum. ČÚOP – středisko Střední Čechy.
Plesník J. et al. (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha, 22: 1–184.
Procházka F. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha, 18: 1–166.
Pokorný J. (2003): PP Lom na Plachtě. Botanický průzkum. Ms., dep. in J. Pokorný, Praha.
Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění ČSR. In: Hejný S. & Slavík B. [eds]: Květena České socialistické republiky I. Academia, Praha.
Soldán T. (1980): Problémy faunistického výzkumu a možnosti členění Československa z hlediska faunistiky vodního hmyzu. Zprávy Čs. spol. entomol., Praha, 16: 123–134.

Souček Z. et al. (1993): Rozšíření žab ve středních Čechách III – vodní skokani (Rana esculenta synklepton). Bohemia centralis, 22: 7–34.

Štefánek M. & Spilka J. (2014): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lom na Plachtě CZ0213058. AOPK ČR, Praha.
Vlček V. (1984): Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha.
Záruba P. (2002): Entomologický inventarizační průzkum chráněného území PP Lom Na Plachtě. Ephemeroptera, Odonata. Dílčí zpráva. AOPK ČR, Praha.

Ziegler V. (nedat.): Škvorec, Třebohostice – Lom Na Plachtě. www.geology.cz
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

www.herp.biolib.cz
www.obecskvorec.cz
4.3 Seznam používaných zkratek

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ČGS – Česká geologická služba

ČHP – číslo hydrologického pořadí

ČHÚ – Český hydrometeorologický ústav

ČSOP – Český svaz ochránců přírody

ČÚOP – Český ústav ochrany přírody

ČZU – Česká zemědělská univerzita

KN – katastr nemovitostí

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

NM – Národní muzeum

OP – ochranné pásmo

PK – pozemkový katastr

PO – ptačí oblast

PP – přírodní památka

SOP – Sdružení ochránců přírody

TKO – tuhý komunální odpad

ZCHÚ – zvláště chráněné území

§ SO – silně ohrožený druh
§ O – ohrožený druh

EN – ohrožený druh (endangered)
NT – téměř ohrožený druh (near threatened)

LC – málo dotčený druh (least concern)

4.4 Plán péče zpracoval

RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná osoba pro hodnocení podle § 67, dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č. autorizace OEKI/1595/05, e-mail: vesely.jiri@seznam.cz

Ing. Klára Jandečková – základní údaje o ZCHÚ, editace

Mgr. Stanislava Čížková – botanika

Josef Moravec – bezobratlí

5. Obsah
21. Základní údaje o zvláště chráněném území


21.1 Základní identifikační údaje


21.2 Údaje o lokalizaci území


21.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí


31.4 Výměra území a jeho ochranného pásma


31.5 Překryv území s jinými chráněnými územími


31.6 Kategorie IUCN


31.7 Předmět ochrany ZCHÚ


31.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu


31.9 Cíl ochrany


32. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany


32.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů


32.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti


32.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy


32.4 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch


32.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup


32.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize


33. Plán zásahů a opatření


33.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ


33.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností


33.3 Zaměření a vyznačení území v terénu


33.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území


33.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností


33.6 Návrhy na vzdělávací využití území


34. Závěrečné údaje


34.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)


34.2 Použité podklady a zdroje informací


34.3 Seznam používaných zkratek


34.4 Plán péče zpracoval


36. Přílohy




6. Přílohy
Tabulky:

Příloha T1 – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy:

Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů

Ostatní:

Příloha S1 – Botanické poznámky

Příloha S2 – Zoologické poznámky
Příloha T1 – Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

	Označení plochy 
	Výměra (ha)
	Stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče
	Doporučený zásah
	Naléhavost*
	Termín provedení
	Interval provádění

	Dílčí plocha (DP) 1
	0.1788
	Společenstva extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd.
	Likvidace invazních a expanzivních rostlin 
	1
	říjen – začátek března
	1x za 3 roky

	
	
	
	Likvidace náletových dřevin a křovin (skupin, jednotlivé nálety) 
	1
	říjen – začátek března
	1x za 5 let

	DP 2


	0,0290
	Vodní plocha západního jezírka se slabě vyvinutými submerzní porosty v letním období.
	Omezení rozvoje vodních makrofyt 
	2
	listopad – únor
	1x za 4 roky

	DP 2


	0,0290
	Vodní plocha západního jezírka se slabě vyvinutými submerzní porosty v letním období.
	Odstranění sedimentu 
	2
	listopad – únor
	1x za 10 let

	DP 3


	0,0621
	Vodní plocha východního jezírka se slabě vyvinutými submerzní porosty v letním období.
	Omezení rozvoje vodních makrofyt 
	2
	listopad – únor
	1x za 4 roky

	DP 3


	0,0621
	Vodní plocha východního jezírka se slabě vyvinutými submerzní porosty v letním období.
	Odstranění sedimentu 
	2
	listopad – únor
	1x za 10 let

	DP 4


	0,8129
	Mozaika křovin a lučních porostů s druhotnými kulticenózami. Zaznamenáme i enklávy společenstva extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd
	Likvidace invazních a expanzivních rostlin 
	2
	říjen – začátek března
	1x za 3 roky

	
	
	
	Likvidace náletových dřevin a křovin (skupin, jednotlivé nálety) 
	2
	říjen – začátek března
	1x za 5 let

	
	
	
	Seč s odklizením zelené píce 
	2
	květen-červen/září
	1–2x za rok

	DP 5


	0,0847
	Keřové porosty v mozaice se společenstvy extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd a štěrbinovou vegetací skal a drolin.
	Likvidace invazních a expanzivních rostlin 
	2
	říjen – začátek března
	1x za 3 roky

	
	
	
	Likvidace náletových dřevin a křovin (skupin, jednotlivé nálety) 
	2
	říjen – začátek března
	1x za 5 let

	DP 10


	0,1573
	Rozvolněný porost cesty v OP
	Likvidace invazních a expanzivních rostlin 
	2
	říjen – začátek března
	1x za 3 roky

	
	
	
	Likvidace náletových dřevin a křovin (skupin, jednotlivé nálety) 
	2
	říjen – začátek března
	1x za 5 let


*naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů je uveden s následujícím významem 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2. stupeň - zásah vhodný,

3. stupeň - zásah odložitelný.

Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území
[image: image1.png]



Červenou barvou PP Lom na Plachtě včetně ochranného pásma. Mapový podklad © ČÚZK
Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

[image: image2.png]k. G. Trebohostice u Skvorce \

50611
[ —
k. G. Doubek





Červenou barvou PP Lom na Plachtě včetně ochranného pásma. Podklad © ČÚZK 

Příloha M3 – Mapa dílčích ploch a objektů
[image: image3.jpg]¢

O R 3

plochy

1
2
3
4
5
6
i
8
9
1

0

30 0 30 60 90 Meters
il T 22—




Příloha S1 – Botanické poznámky

Metodika práce

Botanický průzkum v zájmové lokalitě byl zpracován komplexně za použití standardních floristických metod. K jeho vypracování byly využity, kromě zjištěných aktuálních dat, také údaje z aktualizovaného mapování biotopů AOPK ČR a předchozích botanických průzkumů.

Terénní průzkumy proběhly ve vegetačním období roku 2016 v termínech 29. III., 22. VI. a 12. XI.

Při jednotlivých terénních návštěvách byly prováděny floristické zápisy a byla průběžně pořizována fotodokumentace. 
Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát et al. 2002). V některých případech byly druhy sloučeny do agregátů (agg.), nebo široce definovaného druhového okruhu (s. lat.). Zástupce rodu Taraxacum byl zařazen do sekce Ruderalia. 

Floristické soupisy taxonů v jednotlivých segmentech byly zpracovány syntetickou tabulkou (Tabulka 2). U významných taxonů je připomenuto zařazení do kategorií červeného seznamu podle Grulicha (2012) i Procházky (2001). 

Pro studium vegetace byly použity metody curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994, 1995) a jména syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných společenstev (Moravec et al. 1995, Chytrý et al. 2007, 2010). Při hodnocení biotopů se v základní charakteristice vycházelo především z Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2010). 

Jednotlivé botanické výstupy byly zpracovány tak, aby umožnily zajistit verifikaci a zpětnou kontrolu v časovém horizontu např. na základě srovnání zjištěného stavu vegetace na jednotlivých lokalitách po několika letech.

Zájmové území bylo rozděleno na několik dílčích segmentů (Obrázek 1), na základě rekognoskace terénu a výsledků mapování biotopů Natura 2000. Každá dílčí mikrolokalita byla v následných terénních pochůzkách inventarizována odděleně. Jednotlivé inventarizované segmenty byly při jednotlivých návštěvách nepravidelně prochozeny. U biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem (nepřírodních, X biotopů) byla intenzita pochůzek v porovnání s biotopy přírodního charakteru nižší. Nepřístupné plochy byly prozkoumány z dostupných partií a obcházeny. Charakteristika jednotlivých segmentů byla zpracována tabulkově (Tabulka 1).

Inventarizace rostlinných společenstev 

Charakteristika vymezených dílčích ploch
	Číslo seg.
	Kód biotopu
	Český název biotopu, fytocenologické zařazení
	Stručná charakteristika

	1
	T5.5 (40%)

T6.1B (60%)


	Acidofilní trávníky mělkých půd svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis

Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) svazu Arabidopsion thalianae


	Společenstva extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd. Bylinné patro je nízké rozvolněné, místy až velmi řídké. V druhové garnituře Dianthus deltoides, Carex caryophyllea, Festuca ovina, Jasione montana, Potentilla tabernaemontani, Sedum acre, S. sexangulare, Veronica verna, Spergularia rubra), Spergula arvensis, Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Cerastium arvense, Hypericum perforatum, Thymus serphyllum, Centaurea cyanus, Trifolium arvense, Calamagrostis epigejos, Betula pendula, Populus tremula v E1

	2
	M1.7 

(70%)

V1G

(30%) 


	Vegetace vysokých ostřic) svazu Magno-Caricion elatae 

Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů


	Vodní plocha západního jezírka má v letním období slabě vyvinuty submerzní porosty s Lemna minor a Spirodela polyrhiza. Z dalších druhů vodní plochu lemují Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Typha latifolia, Carex spp., Alopecurus aequalis, Alisma plantago-lanceolata, Juncus effusus, Peplis portula, Bidens tripartita

	3
	M1.1 

(80%)

V1G

(20%)


	Rákosiny eutrofních stojatých vod svazu Phragmition australis

Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů


	Vodní plocha východního jezírka má v letním období slabě vyvinuty submerzní porosty s Lemna minor a Spirodela polyrhiza. Z dalších druhů vodní plochu lemují Glyceria fluitans, Ranunculus flammula, Alopecurus aequalis, Typha latifolia, Phragmites australis, Alisma plantago-lanceolata, Juncus effusus, J. bufonius, Peplis portula, Bidens tripartita, Sparganium erectum

	4
	T1.1 (30%)

K3 (30%)

X8

(30%)

T5.5 (5%)

T6.1B (5%)


	Mezofilní ovsíkové louky, svaz Arrhenatherion elatioris

Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny  svazu Berberidion

Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy

Acidofilní trávníky mělkých půd svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis

Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) svazu Arabidopsion thalianae
	Mozaika křovin a lučních porostů s druhotnými kulticenózami. Zaznamenáme i enklávy společenstva extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd. Na hranici mapovatelnosti (při hraně lomové stěny) v ochranném pásmu se vyskytuje sekundární vřesoviště svazu Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris, biotop T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) s Calluna vulgaris

	5
	S1.2 (30%)

T5.5 (30%)

K3 (20%)
X8

(20%)
	Štěrbinová vegetace skal a drolin svazu Asplenion septentrionalis

Acidofilní trávníky mělkých půd svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis

Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny svazu Berberidion
Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy


	Keřové porosty v mozaice se společenstvy extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd a štěrbinovou vegetací skal a drolin. Zejména při okraji s polní kulturou křoviny přecházejí v keřovou a stromovou vegetaci s nepůvodními druhy.

	6
	X5 (100%)
	Intenzivně obhospodařované louky
	Okraj travního porostu na orné v režimu konvenčního obhospodařování

	7
	X5 (100%)
	Intenzivně obhospodařované louky
	Okraj travního porostu na orné v režimu konvenčního obhospodařování

	8
	X5 (100%)
	Intenzivně obhospodařované louky
	Okraj travního porostu na orné v režimu konvenčního obhospodařování, na části vyjeté koleje

	9
	X8 (90%)

X7A (10%)
	Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy 

Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty 
	Převládající druhotné kulticennózy v OP. Na části zasahují vyjeté koleje motokrosové dráhy. Bylinné patro je značně ruderalizované

	10
	X8 (20%)

X7A (80%)
	Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy 

Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty 
	Rozvolněný porost cesty v OP


Obrázek 1: Vymezení dílčích ploch v zájmovém území, přírodní biotopy zvýrazněny barevně (mapový podklad: © AOPK ČR) 

[image: image4.png]Hranice ZCHU
OP

P
iI&i plochy
1

—“O©ONOOTWN
z

30 0 30 60 90 Meters
[ I e





Floristická inventarizace

Seznam druhů zaznamenaných ve vegetačním období roku 2016 obsahuje celkem 158 taxonů vyšších cévnatých rostlin.

Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) bylo v zájmovém území zaznamenány celkem 4 významné druhy – 3 vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (Centaurea cyanus, Thymus serpyllum, Veronica verna; C4a) a 1 vzácnější taxon vyžadující další pozornost – nedostatečně prostudované (Centaurea jacea subsp. angustifolia; C4b).
Floristický seznam zjištěných vyšších cévnatých druhů v zájmovém území

	Latinské jméno taxonu
	České jméno taxonu
	Ochrana/

ohrožení

	Acinos arvensis (Lamark.) Dandy 
	pamětník rolní (marulka pamětník)
	 

	Agrimonia eupatoria L.
	řepík lékařský
	 

	Agrostis canina L.
	psineček psí
	 

	Agrostis capillaris L.
	psineček obecný
	 

	Agrostis stolonifera agg.
	psineček výběžkatý
	 

	Achillea millefolium agg.
	řebříček obecný
	 

	Alisma plantago-aquatica L.
	žabník jitrocelový
	 

	Alopecurus aequalis Sobol
	psárka plavá
	 

	Anthoxanthum odoratum L.
	tomka vonná
	 

	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
	kerblík lesní
	 

	Apera spica-venti (L.) P. B.
	chundelka metlice
	 

	Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
	huseníček rolní
	 

	Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl
	ovsík vyvýšený 
	 

	Artemisia vulgaris L.
	pelyněk černobýl
	 

	Athyrium filix-femina (L.) Roth
	papratka samičí
	 

	Avena fatua L.
	oves hluchý
	 

	Ballota nigra L.
	měrnice černá
	 

	Betula pendula Roth
	bříza bělokorá
	 

	Bidens tripartita L.
	dvouzubec trojdílný
	 

	Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
	válečka prapořitá
	 

	Briza media L.
	třeslice prostřední
	 

	Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
	třtina rákosovitá
	 

	Calamagrostis epigejos (L.) Roth
	třtina křovištní
	 

	Calluna vulgaris (L.) Hull
	vřes obecný
	 

	Campanula rapunculoides L.
	zvonek řepkovitý
	 

	Campanula rotundifolia L.
	zvonek okrouhlolistý
	 

	Campanula trachelium L.
	zvonek kopřivolistý
	 

	Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
	kokoška pastuší tobolka
	 

	Carex caryophyllea Latourr.
	ostříce jarní
	 

	Carpinus betulus L.
	habr obecný
	

	Carex spp.
	ostřice
	 

	Centaurea cyanus L.
	chrpa modrák
	C4a (C4a)

	Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli
	chrpa luční úzkolistá
	C4b

	Cerastium arvense subsp. arvense
	rožec rolní pravý
	 

	Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl
	rožec obecný pravý
	 

	Cirsium arvense (L.) Scop.
	pcháč oset
	 

	Convonvulus arvensis L.
	svlačec rolní
	 

	Conyza canadensis (L.) Cronquist
	turanka kanadská 
	 

	Crepis biennis L.
	škarda dvouletá
	 

	Cytisus scoparius (L.) Link.
	janovec metlatý
	 

	Dactylis glomerata L.
	srha laločnatá
	 

	Dianthus deltoides L.
	hvozdík kropenatý
	 

	Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
	kapraď osténkatá
	 

	Dryopteris filix-mas (L.) Schott
	kapraď samec
	 

	Echinochloa crus-galli (L.) P. B.
	ježatka kuří noha
	 

	Elytrigia repens (L.) Nevski
	pýr plazivý
	 

	Epilobium angustifolium L.
	vrbovka úzkolistá
	 

	Epilobium ciliatum Rafin
	vrbovka žláznatá
	 

	Epilobium hirsutum L.
	vrbovka chlupatá
	 

	Epilobium montanum L.
	vrbovka horská
	 

	Equisetum arvense L.
	přeslička rolní
	 

	Erigeron annuus (L.) Pers. s. str. 
	turan roční
	 

	Erophila verna agg.
	osívka jarní
	 

	Euphorbia cyparissias L.
	pryšec chvojka
	 

	Euphorbia helioscopia L. 
	pryšec kolovratec
	 

	Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
	opletka obecná
	 

	Festuca ovina s. lat.
	kostřava ovčí
	 

	Festuca pratensis Huds.
	kostřava luční
	 

	Festuca rubra agg.
	kostřava červená
	 

	Galeopsis pubescens Besser
	konopice pýřitá
	 

	Galeopsis tetrahit agg.
	konopice polní
	 

	Galium aparine agg.
	svízel přítula
	 

	Galium mollugo agg.
	svízel povázka
	 

	Galium palustre L.
	svízel bahenní
	 

	Galium verum agg. 
	svízel syřišťový
	 

	Geranium columbinum L.
	kakost holubičí
	 

	Geranium dissectum L.
	kakost dlanitosečný
	 

	Geranium pusillum Burm. fil.
	kakost maličký
	 

	Geranium pyrenaicum Burm. fil.
	kakost pyrenejský
	 

	Glyceria fluitans (L.) R. Br.
	zblochan vzplývavý
	 

	Heracleum sphondylium L. 
	bolševník obecný 
	 

	Hieracium laevigatum Willd.
	jestřábník hladký
	 

	Hieracium pilosella L.
	jestřábník chlupáček
	 

	Hieracium sabaudum L.
	jestřábník savojský
	 

	Hypericum perforatum L.
	třezalka tečkovaná
	 

	Hypochaeris radicata L.
	prasetník kořenatý
	 

	Chaerophyllum aromaticum L.
	krabilice zápašná
	 

	Chelidonium majus L.
	vlaštovičník větší
	 

	Chenopodium album agg. 
	merlík bílý 
	 

	Impatiens parviflora DC.
	netýkavka malokvětá
	 

	Jasione montana L.
	pavinec horský
	 

	Juglans regia L.
	ořešák královský
	 

	Juncus bufonius L. 
	sítina žabí
	 

	Juncus effusus L.
	sítina rozkladitá
	 

	Knautia arvensis agg.
	chrastavec rolní 
	 

	Lactuca serriola L. 
	locika kompasová 
	 

	Larix decidua Mill.
	modřín opadavý
	 

	Lemna minor L.
	okřehek menší
	 

	Leontodon autumnalis L.
	máchelka podzimní
	 

	Lolium perenne L.
	jílek vytrvalý
	 

	Lysimachia vulgaris L.
	vrbina obecná
	 

	Lythrum salicaria L.
	kyprej vrbice
	 

	Moehringia trinervia (L.) Clairv.
	mateřka trojžilná
	 

	Peplis portula L.
	kalužník šruchový
	 

	Phragmites australis (Cav.) Steud.
	rákos obecný
	 

	Pimpinella saxifraga agg. 
	bedrník obecný 
	 

	Pinus nigra Arnold
	borovice černá
	

	Pinus sylvestris L.
	borovice lesní
	 

	Plantago lanceolata L.
	jitrocel kopinatý
	 

	Plantago major agg. 
	jitrocel větší 
	 

	Poa annua subsp. annua 
	lipnice roční pravá
	 

	Poa nemoralis agg.
	lipnice hajní
	 

	Poa pratensis agg.
	lipnice luční
	 

	Poa trivialis L.
	lipnice obecná
	 

	Polygonum aviculare agg.
	truskavec ptačí
	 

	Populus tremula L.
	topol osika
	 

	Potentilla argentea agg.
	mochna stříbrná
	 

	Potentilla erecta (L.) Räuschel
	mochna nátržník
	 

	Potentilla reptans L.
	mochna plazivá
	 

	Potentilla tabernaemontani Aschers.
	mochna jarní
	 

	Prunus avium (L.) L.
	třešeň ptačí
	 

	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
	dub zimní (drnák)
	 

	Quercus robur L.
	dub letní
	 

	Ranunculus flammula L.
	pryskyřník plamének
	 

	Ranunculus repens L.
	pryskyřník plazivý
	 

	Robinia pseudacacia L.
	trnovník akát
	 

	Rosa canina L.
	růže šípková
	 

	Rosa dumalis Bechst.
	růže podhorská
	 

	Rosa spp.
	růže
	 

	Rubus caesius agg.
	ostružník ježiník (o. sivý)
	 

	Rubus fruticosus agg.
	ostružník křovitý
	 

	Rubus spp.
	ostružník
	 

	Rumex acetosa L.
	šťovík kyselý
	 

	Rumex acetosella L. subsp. acetosella
	šťovík menší pravý
	

	Rumex thyrsiflorus Fingerh.
	šťovík rozvětvený
	

	Sagina procumbens L.
	úrazník položený
	

	Salix caprea L.
	vrba jíva
	

	Salix cinerea L.
	vrba popelavá
	

	Sambucus nigra L.
	bez černý
	

	Scleranthus annuus L.
	chmerek roční
	

	Sedum acre L.
	rozchodník ostrý
	

	Sedum sexangulare L.
	rozchodník šestiřadý 

(r. tenkolistý)
	

	Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.
	starček Fuchsův (s. vejčitý)
	

	Spergula arvensis L.
	kolenec rolní
	

	Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl
	kuřinka červená
	

	Spirodela polyrhiza (L.) Scheiden
	závitka mnohokořenná
	

	Stellaria holostea L.
	ptačinec velkokvětý
	

	Stellaria media agg.
	ptačinec prostřední
	

	Symphoricarpos albus (L.) Blake
	pámelník bílý
	

	Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
	pampeliška "lékařská"
	

	Thymus pulegioides L. 
	mateřídouška vejčitá
	

	Thymus serpyllum L.
	mateřídouška úzkolistá
	C4a

	Tilia cordata Mill.
	lípa srdčitá
	

	Trifolium arvense L.
	jetel rolní
	

	Trifolium repens L.
	jetel plazivý
	

	Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
	heřmánkovec nevonný
	

	Typha latifolia L.
	orobinec širokolistý
	

	Ulmus glabra Huds. 
	jilm horský
	

	Urtica dioica L.
	kopřiva dvoudomá
	

	Verbascum lychnitis L.
	divizna knotovitá
	

	Verbascum thapsus L.
	divizna malokvětá
	

	Veronica chamaedrys L.
	rozrazil rezekvítek
	

	Veronica verna L.
	rozrazil jarní  
	C4a (C4a)

	Vicia cracca L.
	vikev ptačí
	

	Vicia sepium L.
	vikev plotní
	

	Vicia tetrasperma (L.) Schreber 
	vikev čtyřsemenná
	

	Viola arvensis Murray
	violka rolní
	

	Viola odorata L.
	violka vonná
	


Použité zkratky
agg.
– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)

s. lat. 
– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí

s. str. – sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo typová subspecie)

+
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně zplaňující v zájmovém území vysázený

Ochrana/ohrožení:

C4a
– vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené, kategorie ohrožení 


   dle Grulicha (Grulich 2012)

C4b
– vzácnější taxony vyžadující další pozornost – nedostatečně prostudované, kategorie ohrožení 


   dle Grulicha (Grulich 2012)

(C4a)
– vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené, kategorie ohrožení 


   dle Procházky (Procházka 2001)

Příloha S2 – Zoologické poznámky
Zoologický průzkum na území PP Lom na Plachtě byl zaměřen především na terestrickou, vodní a semiakvatickou faunu obývající přednostně ekotonové biotopy. Zkoumáni byli kroužkovci (pijavky), měkkýši, sekáči, pavouci, stonožky, mnohonožky, z hmyzu pak jepice, vážky, škvoři, kobylky, saranče, ploštice, chrostíci, motýli (s denní aktivitou), blanokřídlí (mravencovití a včelovití: čmeláci), brouci (potápníkovití, střevlíkovití, drabčíkovití: velcí drabčíci tribu Staphylinini), vrubounovití: zlatohlávci, krascovití, kovaříkovití, tesaříkovití, dále potemníkovití a mandelinkovití brouci. Z obratlovců byly vyhledáváni obojživelníci a plazi. Pozorováni byli rovněž ptáci a savci, včetně letounů.

Zoologický průzkum se odvíjel od výsledků průzkumu botanického na vymezených dílčích plochách 1–10 (viz kap. 2.4). Zkoumány byly všechny biotopy v zájmovém území, zejména pak biotopy přírodního charakteru. U biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem (X biotopy) byl průzkum zaměřen především na terestrické živočichy s nízkou mobilitou, např. měkkýši, pavouci, stonožky, mnohonožky, střevlíkovití a drabčíkovití brouci, mravenci, žáby a plazi.

Materiál byl sbírán standardními metodami shodnými pro inventarizační průzkumy maloplošných ZCHÚ (Janáčková et al. 2009). Pro vybrané skupiny živočichů byly použity rozdílné metodiky.
Seznam zjištěných druhů živočichů v zájmovém území
	Název druhu
	Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ
	Stupeň ohrožení
	Popis biotopu druhu

	kroužkovci: pijavky (Hirudinea)
	
	
	

	hltanovka bahenní (Erpobdella octoculata)
	2 ex.
	–
	Mělké tůňky na dně lomu

	měkkýši: plži (Gastropoda)
	
	
	

	bahnatka malá (Galba truncatula)
	11 ex.
	–
	Mělké tůňky na dně lomu

	blyštivka rýhovaná (Nesovitrea hammonis)
	4 ex.
	–
	Dno lomu, vlhké litorály tůněk

	boděnka malinká (Punctum pygmaeum)
	30 ex.
	–
	Svahy, v hrabance

	kuželík drobný (Euconulus fulvus)
	2 ex.
	–
	Dno lomu, pod tlejícím dřevem

	vlahovka narudlá (Monachoides incarnatus)
	9 ex.
	–
	Vlhčí, spíše zastíněná místa v lomu

	vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus)
	3 ex.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	vřetenatka obecná (Alinda biplicata)
	1 ex.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	měkkýši: mlži (Bivalvia)
	
	
	

	hrachovka obecná (Pisidium casertanum)
	74 ex.
	–
	Mělké tůňky na dně lomu

	pavoukovci: sekáči (Opiliones)
	
	
	

	sekáč Rilaena triangularis
	2 ex.
	–
	Výslunné skalní svahy

	pavoukovci: pavouci (Araneae)
	
	
	

	běžník dvoupruhý (Xysticus bifasciatus)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	běžník mokřadní (Xysticus ulmi)
	1 ex. /2 juv.
	–
	Křoviny kolem tůní a na okraji lomu

	cedivečka obecná (Dictyna arundinacea)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	čelistnatka mokřadní (Pachygnatha degeeri)
	5 ex. /1 juv.
	–
	Křoviny kolem tůní a na okraji lomu, v detritu

	křižák luční (Mangora acalypha)
	2 ex. /2 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	křižák obecný (Araneus diadematus)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	křižák zelený (Araniella cucurbitina)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	meta podzimní (Metellina segmentata)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	pavučenka létavá (Erigone atra)
	1 ex. /2 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	plachetnatka jazýčková (Diplostyla concolor)
	3 ex. /2 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu, v detritu

	plachetnatka keřová (Linyphia triangularis)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	pokoutník nálevkovitý (Agelena labyrinthica)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	skákavka měděná (Heliophanus cupreus)
	1 ex.
	–
	Výslunné skalní svahy a odvaly

	skákavka pruhovaná (Salticus scenicus)
	1 ex.
	
	Výslunné skalní svahy a odvaly

	slíďák drápkatý (Trochosa ruricola)
	1 ex. /1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	slíďák menší (Pardosa pullata)
	3 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	slíďák rolní (Pardosa agrestis)
	2 ex. /4 juv.
	–
	Výslunné skalní svahy a odvaly, dno lomu, trávníky

	slíďák šedý (Alopecosa pulverulenta)
	12 ex. /6 juv.
	–
	Výslunné skalní svahy a odvaly, dno lomu, trávníky

	snovačka dvouskvrnná (Neottiura bimaculata)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	snovačka oválná (Enoplognatha ovata)
	2 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	snovačka pečující (Phylloneta impressa)
	1 juv.
	–
	Křoviny na okraji lomu

	mnohonozí: stonožky (Chilopoda)
	
	
	

	stonožka Lithobius mutabilis
	1 ex.
	–
	Výslunné skalní svahy a odvaly

	mnohonozí: mnohonožky (Diplopoda)
	
	
	

	mnohonožka Julus scandinavius
	1 ex.
	–
	Křoviny na okraji lomu, v detritu

	hmyz: jepice (Ephemeroptera)
	
	
	

	jepice dvoukřídlá (Cloeon dipterum)
	4 nymfy
	–
	Mělké tůňky na dně lomu

	hmyz: vážky (Odonata)
	
	
	

	šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)
	1 nymfa
	–
	Mělké tůňky na dně lomu

	šidélko větší (Ischnura elegans)
	
	–
	

	vážka černořitná (Orthetrum cancellatum)
	
	–
	

	vážka ploská (Libellula depressa)
	
	–
	

	hmyz: škvoři (Dermaptera)
	
	
	

	škvor obecný (Forficula auricularia)
	10 ex.
	–
	Křoviny na okraji lomu, odvaly

	hmyz: kobylky (Ensifera)
	
	
	

	kobylka luční (Metrioptera roeselii roeselii)
	44 ex.
	–
	Trávníky

	hmyz: saranče (Caelifera)
	
	
	

	saranče suchobytná (Chorthippus parallelus parallelus)
	82 ex.
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	hmyz: ploštice (Heteroptera)
	
	
	

	klopuška Globiceps fulvicollis
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	klopuška červená (Lygus pratensis)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	klopuška dravá (Liocoris tripustulatus)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	klopuška dvoutečná (Calocoris norvegicus)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	klopuška chlupatá (Lygus rugulipennis)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	klopuška Kalmova (Orthops kalmi)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	klopuška úhorní (Phytocoris varipes)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	kněžice chlupatá (Dolycoris baccarum)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum italicum)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	kněžice rudonohá (Pentatoma rufipes)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	kněžice zelná (Eurydema oleracea)
	
	
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	kněžice zrnitá (Troilus luridus)
	
	
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	lovčice oválná (Nabis rugosus)
	
	
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus)
	
	–
	Křoviny na okraji lomu, trávníky

	hmyz: chrostíci (Trichoptera)
	
	
	

	chrostík kosníkový (Limnephilus rhombicus) 
	5 larev
	–
	Mělké tůňky na dně lomu

	hmyz: motýli (s denní aktivitou) (Lepidoptera)
	
	
	

	babočka bílé C (Polygonia c-album)
	
	–
	

	babočka kopřivová (Aglais urticae)
	
	–
	

	babočka paví oko (Inachis io)
	
	–
	

	babočka síťkovaná (Araschnia levana)
	
	–
	

	bělásek řepkový (Pieris napi)
	
	–
	

	modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)
	
	–
	

	okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)
	
	–
	

	otakárek fenyklový (Papilio machaon)
	
	§ O
	

	perleťovec malý (Issoria lathonia)
	
	–
	

	soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus)
	
	–
	

	žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)
	
	–
	

	hmyz: blanokřídlí: mravencovití (Hymenoptera: Formicidae)
	
	
	

	mravenec obecný (Lasius niger)
	hnízda v zemi
	–
	Křoviny na okraji lomu

	mravenec žlutý (Lasius flavus)
	hnízda pod kameny
	–
	Výslunné skalní svahy a odvaly, dno lomu, trávníky

	hmyz: blanokřídlí: včelovití, čmeláci (Hymenoptera: Apidae, Bombini)
	
	
	

	čmelák lesní (Bombus sylvarum)
	
	§ O
	

	čmelák rolní (Bombus pascuorum)
	
	§ O
	

	čmelák skalní (Bombus lapidarius)
	
	§ O
	

	čmelák zemní (Bombus terrestris)
	
	§ O
	

	pačmelák český (Bombus bohemicus)
	
	§ O
	

	hmyz: brouci: potápníkovití (Coleoptera: Dytiscidae)
	
	
	

	potápník dvouskvrnný (Agabus bipustulatus)
	
	–
	

	potápníček bahenní (Hydroporus palustris)
	
	–
	

	hmyz: brouci: střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae)
	
	
	

	kvapník Amara eurynota
	
	
	

	kvapník Harpalus affinis
	
	
	

	kvapník plstnatý (Harpalus rufipes)
	
	
	

	střevlíček Loricera pilicornis pilicornis
	
	
	

	střevlíček Nebria brevicollis
	
	
	

	střevlíček měděný (Poecilus cupreus cupreus)
	
	
	

	střevlíček Elaphrus riparius
	
	
	

	střevlíček Notiophilus palustris
	
	
	

	střevlíček Pterostichus melanarius melanarius
	
	
	

	střevlíček Pterostichus nigrita
	
	
	

	střevlíček Pterostichus strenuus
	
	
	

	střevlík Agonum muelleri
	
	
	

	střevlík Asaphidion flavipes
	
	
	

	střevlík zahradní (Carabus hortensis hortensis)
	
	
	

	střevlík zrnitý (Carabus granulatus granulatus)
	
	
	

	střevlík Leistus ferrugineus
	
	
	

	střevlík Trechus quadristriatus
	
	
	

	šídlatec Bembidion articulatum articulatum
	
	
	

	šídlatec Bembidion bruxellense
	
	
	

	šídlatec Bembidion lampros
	
	
	

	šídlatec Bembidion properans
	
	
	

	šídlatec Bembidion quadrimaculatum quadrimaculatum
	
	
	

	hmyz: brouci: drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylinini)
	
	
	

	drabčík páskovaný (Creophilus maxillosus)
	
	
	

	drabčík Ocypus nitens
	
	
	

	drabčík Tasgius melanarius
	
	
	

	hmyz: brouci: vrubounovití (Coleoptera: Scarabaeidae)
	
	
	

	zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
	
	§ O
	

	hmyz: brouci: krascovití

(Coleoptera: Buprestidae)
	
	
	

	krasec lesknavý (Anthaxia nitidula)
	
	
	

	krasec Trachys minutus minutus
	
	
	

	hmyz: brouci: kovaříkovití

(Coleoptera: Elateridae)
	
	
	

	kovařík Actenicerus siaelandicus
	
	
	

	kovařík Agriotes obscurus
	
	
	

	kovařík Agriotes sputator
	
	
	

	kovařík šedý (Agrypnus murinus)
	
	
	

	kovařík Ampedus pomonae
	
	
	

	kovařík Athous haemorrhoidalis
	
	
	

	kovařík Hemicrepidius niger
	
	
	

	kovařík Melanotus villosus
	
	
	

	hmyz: brouci: tesaříkovití

(Coleoptera: Cerambycidae)
	
	
	

	tesařík Alosterna tabacicolor tabacicolor
	
	
	

	tesařík Dinoptera collaris
	
	
	

	tesařík Grammoptera ruficornis ruficornis
	
	
	

	tesařík Pachytodes cerambyciformis
	
	
	

	tesařík polokrový (Molorchus minor minor)
	
	
	

	tesařík skvrnitý (Rutpela maculata maculata)
	
	
	

	tesařík Stenurella melanura
	
	
	

	hmyz: brouci: potemníkovití

(Coleoptera: Tenebrionidae)
	
	
	

	květomil Allecula morio
	
	
	

	květomil Isomira murina
	
	
	

	hmyz: brouci: mandelinkovití

(Coleoptera: Chrysomelidae)
	
	
	

	bázlivec olšový (Agelastica alni alni)
	
	
	

	bázlivec vrbový (Lochmaea caprea)
	
	
	

	bázlivec Luperus luperus
	
	
	

	dřepčík zelený (Altica oleracea)
	
	
	

	dřepčík vrbový (Crepidodera aurata)
	
	
	

	dřepčík Crepidodera aurea
	
	
	

	dřepčík Longitarsus melanocephalus
	
	
	

	dřepčík Neocrepidodera ferruginea
	
	
	

	dřepčík Phyllotreta atra
	
	
	

	dřepčík Phyllotreta nemorum
	
	
	

	dřepčík Phyllotreta nigripes nigripes
	
	
	

	dřepčík polní (Phyllotreta undulata)
	
	
	

	dřepčík Phyllotreta vittula
	
	
	

	kohoutek Oulema gallaeciana
	
	
	

	mandelinka Phaedon cochleariae cochleariae
	
	
	

	mandelinka Phratora vitellinae
	
	
	

	vrbař uhlazený (Clytra laeviuscula)
	
	
	

	obojživelníci: ocasatí

(Amphibia: Caudata)
	
	
	

	čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
	
	§ SO
	

	čolek velký (Triturus cristatus)
	
	§ SO
	

	obojživelníci: žáby
(Amphibia: Anura)
	
	
	

	kuňka obecná (Bombina bombina)
	37 ex.
	§ SO
	Mělké tůňky na dně lomu

	ropucha obecná (Bufo bufo)
	3 ex.
	§ O
	Zahrady na okraji intravilánu; rozmnožištěm je rybník v obci

	ropucha zelená (Bufotes viridis)
	
	§ SO
	

	rosnička zelená (Hyla arborea)
	4 ex.
	§ SO
	Křoviny kolem tůní

	skokan hnědý (Rana temporaria)
	32 ex.
	
	Mělké tůňky na dně lomu, rozmnožiště i v rybníku v obci

	skokan štíhlý (Rana dalmatina)
	2 ex.
	§ SO
	Dno lomu, trávníky

	zelení skokani Pelophylax esculentus complex
	2 ex.
	–
	Mělké tůňky na dně lomu

	plazi: ještěři (Reptilia: Lacertilia)
	
	
	

	ještěrka obecná (Lacerta agilis)
	23 ex.
	§ SO
	Výslunné skalní svahy a odvaly, dno lomu

	slepýš křehký (Anguis fragilis)
	6 ex.
	§ SO
	Křoviny, zahrady na okraji intravilánu

	plazi: hadi (Reptilia: Serpentes)
	
	
	

	užovka obojková (Natrix natrix)
	1 ex.
	§ O
	Mělké tůňky na dně lomu

	ptáci (Aves)
	
	
	

	budníček menší (Phylloscopus collybita)
	
	
	

	drozd zpěvný (Turdus philomelos)
	
	
	

	holub domácí (Columba livia domestica)
	
	
	

	holub hřivnáč (Columba palumbus)
	
	
	

	hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
	
	
	

	káně lesní (Buteo buteo)
	
	
	

	kos černý (Turdus merula)
	
	
	

	pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
	
	
	

	pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
	
	
	

	pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
	
	
	

	pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
	
	
	

	poštolka obecná (Falco tinnunculus)
	
	
	

	sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
	
	
	

	sojka obecná (Garrulus glandarius)
	
	
	

	stehlík obecný (Carduelis carduelis)
	
	
	

	straka obecná (Pica pica)
	
	
	

	strakapoud velký (Dendrocopos major)
	
	
	

	strnad obecný (Emberiza citrinella)
	
	
	

	střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
	
	
	

	sýkora koňadra (Parus major)
	
	
	

	sýkora modřinka (Parus coeruleus)
	
	
	

	ťuhýk obecný (Lanius collurio)
	
	§ O
	

	vrabec domácí (Passer domesticus)
	
	
	

	vrabec polní (Passer montanus)
	
	
	

	zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
	
	
	

	savci (Mammalia)
	
	
	

	hraboš polní (Microtus arvalis)
	
	
	

	ježek západní (Erinaceus europaeus)
	
	
	

	kolčava Mustela nivalis
	
	
	

	kuna skalní (Martes foina)
	
	
	

	krtek obecný (Talpa europaea)
	
	
	

	křeček polní (Cricetus cricetus)
	
	§ SO
	

	myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
	
	
	

	netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
	
	§ SO
	

	norník rudý (Clethrionomys glareolus)
	
	
	

	prase divoké (Sus scrofa)
	
	
	

	rejsek obecný (Sorex araneus)
	
	
	

	srnec obecný (Capreolus capreolus)
	
	
	

	zajíc polní (Lepus europaeus)
	
	
	

	
	
	
	


[Sem zadejte text.]

