**S M L O U V A O D Í L O**

**Zajištění péče o  zvláště chráněné území přírodní rezervaci Klánovický les - Cyrilov**

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

**evidenční číslo smlouvy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Objednatel:** | Středočeský kraj,  Zborovská 11,  150 21 Praha 5 |
|  | Smluvně oprávněn jednat: | RNDr. Ivo Šanc, CSc., radní pro oblast životního prostředí a zemědělství |
|  | Bankovní spojení: | PPF banka, a.s.  Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 |
|  | Číslo účtu: | 4440009090/6000 |
|  | IČ:  (dále jen „objednatel“) | 7089 1095 |
|  |  |  |
|  | V technických věcech oprávněn  jednat: | Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.,  vedoucí odboru ŽPaZ  Mgr. Radek Kouřík, pracovník odboru ŽPaZ  e-mail: kourik@kr-s.cz, tel 257 280 774 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | **Zhotovitel:** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Smluvně oprávněn jednat: |  |
|  | Bankovní spojení: |  |
|  | Číslo účtu: |  |
|  | IČ/DIČ: |  |
|  |  |  |
|  | (dále jen „zhotovitel“) |  |
|  | Kontaktní osoba zhotovitele: |  |
|  | V technických věcech oprávněn  jednat: |  |

**Článek 1**

**Předmět smlouvy a rozsah plnění**

* 1. Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení ze dne……..2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění služby s názvem „Zajištění péče o zvláště chráněné území přírodní rezervaci Klánovický les - Cyrilov‟ (dále jen veřejná zakázka). Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen nabídka), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (specifikované v čl. 1, bodu 1.3) řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
  3. Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením odst. 2 a 4 písm. l) § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 114/1992 Sb.), péči o zvláště chráněné území přírodní rezervaci Klánovický les - Cyrilov, v k. ú. Jirny a Úvaly u Prahy v okrese Praha-východ (dále jen ZCHÚ). Předmětem zakázky je:
  + **Označení ZCHÚ tabulemi**, které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 a § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a podle ustanovení § 10 odst. 1, písm. b) a e) a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Celkově budou instalovány **4 nové stojany** s tabulemi. Umístění nového tabulového značení je znázorněno v mapové příloze.

Tabule budou umístěny na pevných stojanech tvořených dřevěnou deskou se stříškou, dřevěným hranolem, ocelovým profilem a betonovou patkou. Pro umístění tabulí na desce platí, že shora dolů bude umístěna tabule s malým státním znakem, tabulka s textem kategorie ZCHÚ, přičemž mezi jednotlivými tabulemi nesmí vzniknout mezera větší než 10 mm a jejich okraje budou rovnoběžné s okraji desky.

Tabule budou připevněny samořeznými vruty 3 x 20 mm s půlkulatou (ne zápustnou) hlavou, opatřenými podložkami s těsnící gumou (z důvodu ochrany smaltu), na dřevěné desce o rozměrech 550 x 340 x 20 mm (v. x š. x tl.). Dřevěná deska bude zhotovena z hoblovaných prken (smrk, modřín) na sraz a bude opatřena jednoduchou dřevěnou pultovou stříškou o rozměrech minimálně 340 x 140 x 20 mm (d. x š. x tl.). Stříška bude skloněna směrem dozadu a bude upevněna tak, aby přesahovala min. 30 mm přes líc desky a zároveň 10 mm přes nosný hranol, jehož vrchol bude pro vytvoření potřebného sklonu šikmo seříznut o 30 mm.

Upevnění desky i stříšky k hranolu bude provedeno pomocí vrutů 5 x 50 mm se zápustnou hlavou. Deska a stříška budou vzájemně spojeny dvěma vruty se zápustnou hlavou dl. 40 mm. Hranol, na němž bude upevněna deska z masivního dřeva (smrk, modřín, ne lepený), bude mít průřez 80 x 80 mm a délku 1800 mm.

Hranol bude upevněn dvěma svorníky o průměru 10 mm s podložkami k ocelovému válcovanému profilu tvaru L nebo U o hraně min. 60 mm, tloušťce stěny min. 4 mm a délce min. 750 mm. Přesah ocelového profilu a hranolu bude činit 200 mm, přičemž ocelový profil bude délkou min. 300 mm ukotven v zemi v patce z prostého betonu o pevnosti v tlaku min. 25 MPa. Vrchní část patky bude upravena tak, aby umožňovala odtok vody. Pata hranolu bude min. 50 mm nad povrchem. Rozměry patky budou přizpůsobeny kvalitě zeminy (méně únosné zeminy – větší patka, kamenité zeminy – menší patka, orientačně 0,015 m3).

Hranol, deska i stříška budou ošetřeny proti povětrnostním vlivům tlakovou impregnací a tmavě hnědým nebo bezbarvým transparentním lazurovacím nátěrem vhodným pro venkovní prostředí. Ocelový profil bude opatřen protikorozním nátěrem, a to pouze v části od betonové patky výše. Před nátěrem a montáží bude odstraněna případná povrchová koroze. Nátěry a impregnace všech prvků budou provedeny před konečnou montáží tak, aby celý povrch byl chráněn i před zatékající vodou. Veškerý spojovací materiál (s výjimkou hřebíků) bude buď nerezový, nebo ošetřený proti korozi zinkováním.

Objednatelem budou převzaty pouze takové stojany s tabulovým označením, které budou bezvadně provedeny. Tabule budou na desce pevně přišroubovány, přičemž však nedojde k jejich poškození (odloupnutí smaltu). Veškeré nátěry budou zaschlé, spoje pevné a beton dokonale vytvrzený tak, že sloupek nebude možné ručně vychýlit ze svislé polohy.

Tabule budou zhotoviteli protokolárně předány po podpisu smlouvy. Termín dokončení do 15. 11. 2018.

* + - **Údržba stávajících kovových stojanů** (7 ks) spočívající ve výměně poškozených tabulí a nátěru sloupků. Termín dokončení do 15. 11. 2018.
    - **Doplnění a oprava pruhového značení** ZCHÚ podle § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 10 odst. 1 písm. i) a odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Celkový obvod ZCHÚ měří 8,9 km, souhrnná délka opravovaných úseků hranice ZCHÚ činí **3,5 km**. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem). Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad. Termín dokončení do 15. 11. 2018.
    - **Zhotovení a instalace 10 ptačích budek** následujících rozměrů:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ budky** | **Vletový otvor** | **Rozměry dna** | **Hloubka dutiny** | **Počet** |
| **A.** Modřinka | 27 - 28 mm | min. 12 x 12 cm | 20 - 25 cm | 2 |
| **B.** Koňadra | 33 - 34 mm | min. 12 x 14 cm | min. 20 - 25 cm | 2 |
| **C.** Lejsek | 30 x 45 (50) mm | min. 14 x 14 cm | min. 18 - 20 cm | 2 |
| **D.** Špaček | 45 - 50 mm | min. 15 x 15 | min. 25 - 30 cm | 2 |
| **E.** Kavka | 60 - 70 mm | min. 20 x 20 cm | min. 35 cm | 1 |
| **F.** Doupňák | 80 - 120 mm | min. 30 x 30 cm | min. 40 cm | 1 |

Budky budou vyrobeny z prken o minimální tloušťce 20 mm, z vnitřní strany nehoblovaných, z vnějšku opatřených ochranným impregnačním nátěrem. Budky budou mít odklápěcí stěnu nebo stříšku umožňující pravidelné čištění a kontrolu. Jejich konstrukce (stříška, stěny) zamezí zatékání vody. Budky budou umístěny na stromy ve výšce 2-5 m v lesních porostech podle orientační mapy v příloze. Vyvěšení bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2017.

* + - **Kontrola a čištění budek** prováděné každoročně v termínu do 15. 11. v letech 2018-2021.
    - **Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 15. 11. 2021.**
  1. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a umístěním stojanů a budek.

**Článek 2**

**Doba plnění a způsob předání**

* 1. Objednatel předá ZCHÚ, v němž bude proveden zásah, protokolárně v  místě, které se zpravidla bude nacházet přímo v ZCHÚ, a v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran a pokud se smluvní strany nedohodnou, v termínu a místě jednostranně určeném objednatelem, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Současně s předáním ZCHÚ objednatel přímo na místě zkonkretizuje – označí rozsah zásahu, popř. jinak dle místních podmínek rozsah zásahu upřesní. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.
  2. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání ZCHÚ (viz bod 2.1.).
  3. **Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech ukončení jednotlivých ročních etap prací nejpozději do 10 dnů od posledního dne provádění prací v každé z těchto ročních etap.**
  4. Objednatel nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení ukončení prací v jednotlivých letech trvání smlouvy vyzve zhotovitele písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel písemným sdělením zhotoviteli.
  5. O předání a převzetí zásahu v termínu dle bodu 2.4. bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nebude kompletní.
  6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (nepříznivé počasí, nedostatek finančních prostředků na zaplacení zásahu atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem.

**Článek 3**

**Odměna za plnění, úhrada nákladů**

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** včetně DPH v roce 2017, [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** včetně DPH v roce 2018, [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** včetně DPH v roce 2019, [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** včetně DPH v roce 2020 a [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** včetně DPH v roce 2021. Celková cena díla činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** včetně DPH. Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem v rámci procesu zadání zakázky.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena v Kč za jednotku** | **Cena celkem v Kč včetně DPH** |
| Zhotovení stojanů včetně jeho instalace | ks | 4 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Údržba stávajících stojanů | ks | 7 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Obnova pruhového značení hranice | km | 3,5 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Zhotovení budek včetně jejich instalace | ks | 10 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Čištění a kontrola budek | ks | 10 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

* 1. Dohodnutá cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy.

**Článek 4**

**Platební podmínky a fakturace**

* 1. Faktura na úhradu ceny **za konečné plnění** podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zpracovatelem současně s protokolárním převzetím poslední části prací předmětu plnění objednatelem dle bodu 2.5., nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí poslední části prací na díle oběma smluvními stranami.
  2. Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název **„Zajištění péče o  zvláště chráněné území přírodní rezervaci Klánovický les - Cyrilov“**, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH, bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, položkový rozpočet prací (cena za plošnou měrnou jednotku pro jednotlivé druhy prací) a vyfakturovanou částku.
  3. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.
  4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

**Článek 5**

**Smluvní pokuta**

* 1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při provádění zásahu je stanovena ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, a to až do konečného převzetí díla dle bodu 2.5. této smlouvy, anebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem.
  2. Smluvní pokuta za vady díla je stanovena ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel neodstraní vytčenou vadu díla v termínu stanoveném v písemné výzvě zadavatele k jejich odstranění, a to až do odstranění vady nebo ukončení smluvního vztahu objednatelem. Lhůta k odstranění vad stanovená v písemné výzvě zadavatelem činí minimálně 2 dny ode dne doručení výzvy zhotoviteli.
  3. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.
  4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednavatelem.
  5. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 % z celkové ceny.

**Článek 6**

**Ostatní ujednání**

* 1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou. Smlouva může také zaniknout výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to každoročně bez udání důvodů po uplynutí nejpozdějšího termínu k provádění prací, tak aby průběh prací v daném roce nebyl narušen.
  2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitelem považují smluvní strany případ, kdy zhotovitel i přes upozornění objednatele nezahájí provádění zásahu, i když tomu nebrání žádné vnější vlivy a zásah je s ohledem na roční období nezbytný nebo je zásah s ohledem na roční období zjevně nedostatečný a dále nedodržení termínů určených zhotoviteli touto smlouvou nebo určených objednatelem na základě některého ustanovení této smlouvy.
  3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.
  4. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
  5. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

**Článek 7**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravených touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  2. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě.
  3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.
  4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou na adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování prostřednictvím České pošty, s. p. (dále jen pošta), jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost zaslanou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy vrátí odesílateli jako nedoručitelnou.
  5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelná ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují smlouvu svými podpisy.

* 1. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 038-05/2016/RK ze dne 9. 2. 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| V ……….. dne ...........................  .............................................  za objednatele | V ……….. dne ...........................  .............................................  za zhotovitele |

