**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky, CZ.05.1.24/0.0/16/0002348**

1. **Kontrolní den**

**Datum:** 8. 3. 2019 od 9:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 7. kontrolního dne:**

Podání informací o průběhu prací

**Průběh jednání:**

Dr. Ing. Marcela Burešová informovala o schválení výměny vodních toků ze strany SFŽP a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S-3359/OŽP/2017 a číslo smlouvy zhotovitele 11-7225-0100. Dodatkem byla změněna tabulka č. 13 – Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů v Příloze č. 2 ke smlouvě o dílo.

Zpracovatel informoval o probíhajících místních šetřeních v povodí Dolní Berounky a Litavky. V subpovodí Dolní Berounky byla realizována místní šetření v obcích: Černošice, Všenory, Dobřichovice, Karlštejn, Srbsko. V subpovodí lLitavky byla realizována místní šetření v obcích: Králův Dvůr, Trubín, Lochovice, Obecnice, Zaječov, Podluhy, Lhota u Příbramě, Skřípel, Hluboš, Stašov, Neumětely, Kotopeky a Hředle. Dále bylo provedeno hydrotechnické posouzení stávajícího stavu.

**8. Kontrolní den proběhne dne 3. května 2019 od 9:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/299>)