**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky, CZ.05.1.24/0.0/16/0002348**

**13. Kontrolní den**

**Datum:** 11. 11. 2019 od 9:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 13. kontrolního dne:**

Podání informací o průběhu prací

**Průběh jednání:**

Zpracovatel prezentoval dosavadní průběh projednání etapy C studie s Povodím Vltavy, Lesy ČR, AOPK ČR, ORP, KÚ, SPÚ a představil předpokládaný harmonogram projednání včetně obeslání dotčených vlastníků a uživatelů pozemků, vyhodnocení projednání a odevzdání etapy C. Proběhlo projednání dne 14.10.2019 za účasti obcí v území ORP Černošice a Hlavního města Prahy v Radotíně, dne 22.10.2019 za účasti obcí v území ORP Příbrami v Příbrami, dne 24.10.2019 za účasti obcí v území ORP Rakovník, Kralovice a Kladno v Rakovníku, dne 25.10.2019 za účasti obcí v území ORP Hořovice v Hořovicích a 31.10.2019 za účasti obcí v území ORP Beroun v Berouně. Celkem se zúčastnilo 33 ze 113 pozvaných obcí a dalších 11 obcí se zatím vyjádřilo písemně.

Bylo dohodnuto, že z nádrží uvedených v návrhové části studie v rámci SO 03, budou obeslány pouze nádrže SN Obora, SN Rpety, SN Podluhy a SN Hýskov. Ostatní na základě dohody všech zúčastněných obesílány nebudou. Jejich další příprava bude probíhat po jiné ose v režii správců toků, zejména Povodí Vltavy.

**14. Kontrolní den proběhne v pátek 10. ledna 2020 od 9:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/299>)