## Slide 1
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Sweco Hydroprojekt a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 www. vrv.cz | Ústředí Praha Táborská 31, Praha 4 www.sweco.cz
Praha 11.11.2019
Společnost „SHDP + VRV“V
Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných
protipovodňových opatření
v povodí vodního toku Berounky

## Slide 2
Objednatel studie: Středočeský kraj
Zpracovatel studie: Společnost „SHDP + VRV“
Zahájení prací na studii: 04/2018
Základní informace o projektu:
OPŽP – podporované oblasti
Prioritní osa 1 (čistota vody)
– Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Cíl dílčí oblasti 1.4 – podpořit preventivní protipovodňová opatření:
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

## Slide 3
Obsah prezentace :
Etapa C
  Dosavadní průběh projednání studie

## Slide 4
Etapa C - průběh projednání :
Předpokládaný harmonogram projednání
  Povodí Vltavy, Lesy ČR, AOPK ČR, ORP, KÚ, SPÚ - září
  Prezentace dotčeným obcím, projednání - říjen
  Obeslání dotčených vlastníků a uživatelů pozemků - listopad
  Vyhodnocení projednání, odevzdání etapy C - prosinec

## Slide 5
Etapa C - průběh projednání:
14.10 ORP Černošice + HMP (3/19 obcí v Radotíně)
  MČ Praha 16 Radotín – obnova záměru na revitalizaci toku
  Choteč – revitalizace pod obcí, rybník nad obcí
  Karlík – ochrana proti přívalovým vodám, vodní plochy nad obcí
  - záměr studie zaměřené na kvalitu vody v Radotínském potoce
  - 6.11 Povodí Vltavy - Závod DV, PS 5
  - Drahelčice, Úhonice písemné vyjádření

## Slide 6
Etapa C - průběh projednání:
22.10 ORP Příbram (6/13 obcí v Příbrami)
  Sádek
  Jince
  Bohutín
  Příbram (OŽP)
  Obecnice
  Lhota u Příbramě
  - Drahlín, Milín písemné vyjádření
  - příprava navazujícího jednání za účasti obcí,
  CHKO Brdy a Vojenských lesů a statků ČR

## Slide 7
Etapa C - průběh projednání:
24.10 ORP Rakovník, Kralovice a Kladno (8/28 obcí v Rakovníku)
  CHKO Křivoklátsko a Český kras
  Rakovník (OŽP)
  Kamenné Žehrovice
  Kroučová
  Nové Strašecí – revitalizace Strašeckého p.
  Tuchlovice – PPO na Tuchlovickém p.
  Lány
  Malinová
  Velká Buková
  - Hvozd, Kožlany, Kralovice, Pavlíkov
  písemné vyjádření

## Slide 8
Etapa C - průběh projednání:
25.10 ORP Hořovice (5/22 obcí v Hořovicích)
  Žebrák
  Skřípel – uvažují o revitalizaci toku (HOZu) nad obcí
  Neumětely
  Komárov – uvažují o studii na Jalovém potoce
  Zaječov – uvažují o studii na Jalovém potoce
  - Kotopeky, Běštín písemné vyjádření

## Slide 9
Etapa C - průběh projednání:
31.10 ORP Beroun (11/31 obcí v Berouně)
  CHKO Křivoklátsko a Český kras
  Srbsko – MVN pod Bubovicemi ?
  Beroun (Město, OŽP, ÚP)
  Svinaře
  Loděnice – PPO na Loděnici
  Trubín
  Svatý Jan pod Skalou
  Zdice
  Bavoryně – SOP se zaměřením na PPO
  Králův Dvůr
  Nový Jáchymov
  Hýskov

## Slide 10
Etapa C - průběh projednání:
Shrnutí projednání s dotčenými obcemi:
  Celkem se zúčastnilo 33 ze 113 pozvaných obcí
  Dalších 11 obcí se zatím vyjádřilo písemně
  Větší města si řeší své problémy zpravidla „svépomocí“
  Řada obcí má již zpracovány starší projektové záměry či studie
  Opakující se dotaz „kdo to bude realizovat ?“

## Slide 11: DĚKUJEME ZA POZORNOST
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | Sweco Hydroprojekt a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 www. vrv.cz | Ústředí Praha Táborská 31, Praha 4 www.sweco.cz
Obecnice 05/2018