**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

1. **Kontrolní den**

**Datum:** 3. 5. 2019 od 10:30

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 5. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

Zpracovatel informoval o probíhající návrhové části zpracovávané studie. Prezentoval opatření na tocích a opatření v ploše povodí. Opatření na tocích se týká především revitalizace Výrovky, opatření bylo prezentováno ve 3 variantách. Další opatření na tocích je navrhováno na Bečvárce a Blince. Opatření v ploše povodí jsou navrhována v těchto lokalitách: KB Uhlířské Janovice, KB Běšínov, KB Kouřim a KB Cerhenice. Dle harmonogramu prací má být návrhová část dokončena do 15.6.2019.

Za účelem podrobného projednání navrhovaných opatření proběhne schůzka se zástupci státního podniku Povodí Labe a zástupci AOPK.

Byla diskutována problematika profilu VN Doubravčany zanesená v Generelu LAPV. Závěrem diskuze bylo, že tato nádrž nebude řešena v návrhové části, ale mělo by být zpracováno vodohospodářské řešení.

Povodí Labe navrhlo zařadit do studie posouzení rybníka Strašík. Zástupce AOPK navrhl zmínit Pečecký náhon.

**6. Kontrolní den proběhne ve středu 19. června od 10:30** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)