**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

1. **Kontrolní den**

**Datum:** 9. 8. 2019 od 10:30

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 5. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

Zpracovatel poskytl informace o probíhající etapě studie, kterou je majetkoprávní vypořádání. Budou obeslání vlastníci dotčených pozemků k navrhovaným opatřením, uživatelé zemědělské půdy na navržených rozlivech, dotčené orgány a správci vodních toků. Dále byly představeny nové webové stránky projektu: [www.vrv.cz/sopvyrovka](http://www.vrv.cz/sopvyrovka).

Proběhne veřejné projednání revitalizace dolní části Výrovky. Pro toto projednání bude nezbytné zajistit termín a prostory k jednání. Předpokládá se prezentace studie a jejích průběžných výstupů a záměrů vlastníkům pozemků dotčených navrhovanými opatřeními.

**8. Kontrolní den proběhne v pondělí 9. září 2019 od 10:30 hod** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)