**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

1. **Kontrolní den**

**Datum:** 9. 9. 2019 od 10:30

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 8. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

 Zpracovatel studie přestavil výstupy z etapy majetkoprávního vypořádání. Byly obeslání vlastníci a uživatelé dotčených pozemků, dále ORP Kolín, Kutná Hora, Nymburk Poděbrady. Obesláno byly rovněž správci toků Lesy ČR a státní podnik Povodí Labe. Zpracovatel studie detailně představil výsledky obeslání uvedených subjektů včetně statistických údajů.

Dále byly probírány podrobnosti veřejného projednání revitalizace spodní části Výrovky, které se uskuteční 10.9.2019 od 18:00 v Pečkách. Z dosud došlých vyjádření vlastníků a uživatelů půdy k objektu SO 01a vyplynulo, že 77 % souhlasí či předběžně souhlasí a 23 % nesouhlasí.

Etapa majetkoprávní vypořádání bude dokončena do 15. 9. 2019. Závěrem zpracovatel seznámil přítomné s další etap zpracování studie a to etapu D – vyhodnocení.

**9. Kontrolní den proběhne ve středu 16. října 2019 od 10:30** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)