**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

1. **kontrolní den**

**Datum:** 11. 11. 2019 od 10:30

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 10. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

Zpracovatel shrnul výsledky majetkoprávního vypořádání včetně veřejného projednání revitalizace Výrovky. Dále představil probíhající etapu D – vyhodnocení a její harmonogram. Vyhodnocení bude obsahovat textovou část, tabulkové a grafické přílohy. Bude provedeno hodnocení územně technických limitů v zájmové lokalitě, hodnocení vlivu na hydromorfologický stav, hydrotechnické posouzení, analýza odtokových poměrů vlivem navrhovaných opatření, rozpočet pro navrhovaná opatření, popis korektur výchozího záměru, včetně zdůvodnění. Závěrem této etapy bude provedena multikriteriální analýza a prioritizace navrhovaných opatření.

Podle harmonogramu bude etapa vyhodnocení dokončena do 15.12.2019.

**11. Kontrolní den proběhne v pátek 13. prosince 2019 od 10:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č. 2045.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)