**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

1. **kontrolní den**

**Datum:** 13. 12. 2019 od 10:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 11. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

 Zpracovatel představil etapu D - vyhodnocení. Byl řešen střet s KP, kdy bude třeba zjistit u poskytovatele dotace, zda je možné opatření u kterých dojde ke střetu s KPÚ ve studii ponechat. Dle názoru Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, mimo jiné i s ohledem na probíhající změny klimatu, nejsou opatření s KPÚ ve vzájemném rozporu.

Dále byla přestavena prioritizace navrhovaných opatření. Podrobněji byl představen stavební objekt SO 01a – revitalizace dolní části Výrovky, SO 13l,m – mokřad a tůně, SO 13c – polosuchá nádrž + revitalizace zátopy. SO 22a – obnova rybníku Strašík (je již v řešení, dle pozemkového úřadu probíhají komplikovaná majetkoprávní jednání), SO 18a – intravilánová úprava Plaňany, SO 28b – revitalizace vodního toku, SO 38 a – revitalizace vodního toku, SO 55d - revitalizace vodního toku, SO 65q - revitalizace vodního toku, SO 65p - revitalizace vodního toku. V záležitosti revitalizace vodního toku Špandavy bude nezbytné prověřit stanovisko Města Zásmuky, které se nevyjádřilo.

**12. Kontrolní den proběhne v pátek 17. ledna 2020 od 10:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č. 2045.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)