**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

**14. kontrolní den**

**Datum:** 15. 7. 2020 od 10:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 14. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

Zpracovatel studie představil zpracovaný koncept DUR pro 3 opatření:

* SO 01a Revitalizace Výrovky ř.km 4,390 - 10,700
* SO 18a Intravilánová úprava vodního toku Blinka ř.km 0,000 – 0,856
* SO 38a Přírodě blízká revitalizace toku Špandava ř.km 0,000 – 0,560

Revitalizace dolní části Výrovky obsahuje 3 stavební objekty (SO 01, SO 02 a SO 03). Zpracovatel dále zrekapituloval postup prací na konceptech DUR -revitalizace Blinky v Plaňanech a přírodě blízká revitalizace vodního toku Špandava,

Závěrem byla prezentována závěrečná etapa studie a to část E – ostatní práce. Do této etapy patří prezentace, webové stránky projektu: <https://www.vrv.cz/sopvyrovka/> a kompletace

Závěrem proběhla diskuze ve věci dalšího postupu prací na opatření SO 01a Revitalizace Výrovky. K tomu, aby se opatření v navržené rozšířené variantě mohlo realizovat bude náročné majetkoprávní vypořádání z důvodu velkého počtu dotčených pozemků. Bude prověřena možnost komplexních pozemkových úprav a možnost zkráceného postupu pořizování aktualizace zásad územního rozvoje dle § 42a stavebního zákona. Středočeský kraj bude koordinovat činnost ve věci revitalizace Výrovky se státním podnikem Povodí Labe.

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)